ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN

QUẢN LÝ NGÀNH NÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN I)

Khánh Hòa, năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂ TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BÁO CÁO

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin

quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)

Chủ đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Quang

| UBND TỈNH KHÁNH HÒA |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- | --- |
| SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  |  | Khánh Hòa, ngày tháng năm 2024 |

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp

(giai đoạn I)

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm;

Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Căn cứ Công văn số 379/THH-QLĐT ngày 09/4/2020 của Cục Tin học hóa về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)” với các nội dung chính sau:

# I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I).

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng./.)

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

8. Nguồn vốn: Sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

# II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

## 1. Sự cần thiết đầu tư

1.1. Tổng quan ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu ôn hòa, có chiều dài đường bờ biển 385 km với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều đầm eo vịnh kín gió, có các cảng nước sâu; ven bờ biển có nhiều cửa sông, eo vịnh, đầm, vùng bãi triều, là trung tâm kết nối vùng Nam trung bộ và tây nguyên, là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Khánh Hòa còn là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu về biển, giáp các địa phương có nền nông nghiệp phát triển như Lâm Đồng, Đắk Lắk... người dân có truyền thống lao động cần cù, có nhiều kinh nghiệm, nhanh nhạy trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong thực tiễn sản xuất, vì vậy rất thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Có thể đánh giá Khánh Hòa mang trong mình tiềm năng trở thành trung tâm nông nghiệp lớn của khu vực với đầy đủ các lợi thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp như sản xuất, chế biến, phát triển công nghệ cao, logistics, du lịch nông nghiệp,…

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2023), ngành nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá. Chăn nuôi quy mô trang trại đảm bảo an toàn chăn nuôi, vệ sinh môi trường của tỉnh đã chiếm hơn 70% tổng đàn. Về nuôi trồng thủy sản, tỉnh là trung tâm lớn của cả nước về sản xuất giống cá. Với cây trồng, nông dân toàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh về xoài, sầu riêng, bưởi... Nông dân đã phát huy tốt vai trò chủ thể, chủ động tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, kinh tế nông thôn đã từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi chung là: ngành nông nghiệp) chiếm tỷ trọng 12,91% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; giá trị đóng góp vào GRDP khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5% so với năm 2021; tình hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu nổi bật khác như: 99% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ che phủ rừng đạt 46%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 là 64/92 xã; tổng kim ngạch thủy sản ước đạt 760 triệu USD, tăng 18,9% so với năm 2021. Trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 67.977,9 ha; Chăn nuôi, tổng đàn trâu hiện có 3.975 con; đàn bò 75.650 con; đàn lợn 287 nghìn con; đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 3.194,8 nghìn con (trong đó, đàn gà 2.367,1 nghìn con, tăng 7,34%); Lâm nghiệp, công tác phát triển rừng trồng mới toàn tỉnh ước được 2.858,6ha; sản lượng gỗ khai thác các loại được 77.182,6 m3; Thuỷ sản, tổng sản lượng được 114.829,2 tấn.

Tuy đạt được nhiều thành tựu, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh nhưng ngành nông nghiệp còn thiếu bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn của tỉnh còn chậm, chưa có sự đột phá, sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khả năng cạnh tranh về giá, chất lượng một số nông sản còn thấp. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh, hạn hán, bão lụt diễn biến phức tạp…thì còn nhiều nguyên nhân chủ quan như công tác quản lý, dự báo và xây dựng kế hoạch.. cho ngành nông nghiệp chưa thật sự bắt kịp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào chuỗi giá trị nông nghiệp còn thấp,  phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng đồng lớn; thực hiện chính sách khuyến nông, chuyển giao các mô hình sản xuất tiên tiến còn nhiều hạn chế, hoạt động của các Hợp tác xã nhìn chung còn nhiều khó khăn, hiệu quả hoạt động còn thấp, mức độ ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất, chế biến, quản lý chất lượng, kết nối thị trường tiêu thụ…còn hạn chế.

Để khắc phục các hạn chế, đưa ngành nông nghiệp phát triển xứng đáng với tiềm năng hiện có trở thành ngành kinh tế trụ đỡ bền vững của tỉnh, ngày 29/12/2022 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 24/11/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của ban chấp hành trung ương đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định tạo đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn là một giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm.

1.2. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa

a. Tổng quan chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Chuyển đổi số nông nghiệp là một trong 08 lĩnh vực trọng tâm cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng hướng đến năm 2030, cũng đã xác định nông nghiệp là một trong 06 lĩnh vực trọng tâm cần được ưu tiên triển khai chuyển đổi số.

Đồng thời, kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định chuyển đổi số nông nghiệp là một trong các lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Thúc đẩy chuyển đổi số cũng là một trong các giải pháp chính của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

b. Hiện trạng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Thông tin, dữ liệu và cơ sở dữ liệu (gọi tắt là CSDL) ngành nông nghiệp rất đa dạng, khối lượng rất lớn, do từng đơn vị chuyên môn quản lý, có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, thông tin, dữ liệu còn thô sơ, rời rạc, chủ yếu dưới dạng giấy, Word, Excel,... không phát huy được giá trị sử dụng.

Hiện trạng thông tin, dữ liệu, CSDL ngành nông nghiệp được thống kê theo bảng dưới đây:

| STT | TÊN DỮ LIỆU, CƠ SỞ DỮ LIỆU | MÔ TẢ NỘI DUNG DỮ LIỆU, CƠ SỞ DỮ LIỆU | ĐỊNH DẠNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lĩnh vực phát triển nông thôn |  |  |
| 1.1 | Hợp tác xã nông nghiệp | Tên Hợp tác xã; Địa chỉ; Số điện thoại | Word, Excel |
| 1.2 | Ngành nghề Muối | Diện tích sản xuất muối; Sản lượng muối; Lượng muối tồn dư chuyển kỳ sau; Sản lượng muối chế biến; Số hộ làm muối; Số lao động làm muối. | Word, Excel |
| 1.3 | Sản phẩm OCOP | Tên chủ thể; Địa chỉ; Sản phẩm; Số sao | Word, Excel, cập nhập trên phần mềm mỗi xã một sản phẩm tại địa chỉ: https://sohoaocop.vn |
| 2 | Lĩnh vực thủy sản |  |  |
| 2.1 | Dữ liệu về tàu cá | - Đăng ký tàu cá; - Đăng kiểm tàu cá. | Excel, nhập trực tiếp vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNFISHBASE) https://vnf.tongcucthuysan.gov.vn |
| 2.2 | Dữ liệu về giấy phép khai thác thủy sản | Số đăng ký tàu cá; tổ chức, cá nhân được cấp phép; số giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn, nghề, vùng khai thác và cảng đăng ký, sản lượng cho phép khai thác. |  |
| 2.3 | Dữ liệu về tai nạn tàu thuyền | - Số đăng ký tàu; - Họ tên chủ tàu; - Địa chỉ chủ tàu; - Họ tên thuyền trưởng; - Số thuyền viên đi trên tàu; - Ngày tháng xảy ra tai nạn; - Nội dung bị nạn: Tàu bị chìm, trục vớt, hỏng máy, thả trôi, bị bắt, rượt đuổi, thiên tai...; Vị trí khu vực bị nạn; Số người bị nạn (mất tích, chết….); Kết quả xử lý. |  |
| 2.4 | Dữ liệu về sản lượng khai thác cá ngừ | Sản lượng cá ngừ đại dương (vây vàng, mắt to); sản lượng cá ngừ khác (ngừ chù, ngừ chấm, ngừ ồ...); sản lượng tổng (bao gồm các loài). | Excel |
| 2.5 | Dữ liệu về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác | Số giấy chứng nhận; tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân được chứng nhận; số giấy xác nhận; tổng sản lượng thủy sản, sản lượng theo thành phần loài thủy sản được chứng nhận; vùng và thời gian khai thác. | Excel |
| 2.6 | Dữ liệu về cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá | Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện; ngày cấp; tên, địa chỉ cơ sở; loại cơ sở, vật liệu đóng vỏ tàu… | Excel |
| 2.7 | Dữ liệu về giống thủy sản | Tên cơ sở, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, email, địa chỉ sản xuất, ương dưỡng; đối tượng, sản lượng sản xuất, ương dưỡng; thông tin cơ sở đủ điều kiện; số tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy… | Nhập trực tiếp vào Phần mềm cơ sở dữ liệu giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản, tại địa chỉ: https://csdl.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc |
| 2.8 | Dữ liệu về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản | Thông tin về cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Số giấy chứng nhận, phạm vi chứng nhận, ngày cấp, tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, loại hình doanh nghiệp… |  |
| 2.9 | Dữ liệu về nuôi trồng thủy sản | Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản; Cơ sở nuôi trồng thủy sản (lồng bè, nuôi biển, nuôi có chứng nhận tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, chứng nhận nuôi hữu cơ, chứng nhận đủ điều kiện); Đối tượng thủy sản nuôi chủ lực tế… |  |
| 2.10 | Dữ liệu về tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp | Số đăng ký tàu cá; tên, địa chỉ chủ tàu; hành vi vi phạm; ngày vi phạm; số quyết định xử phạt (nếu có), ngày công bố đưa vào, đưa ra danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. | Excel; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn |
| 2.11 | Dữ liệu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản | Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân, lĩnh vực bị xử lý vi phạm, hành vi vi phạm, mức phạt, hình phạt bổ sung (nếu có), biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có); tên đơn vị xử lý vi phạm. | Excel, nhập trực tiếp vào Phần mềm XPVPHC của Tổng cục Thủy sản, tại địa chỉ: https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn |
| 2.12 | Thủ tục xuất - nhập bến cho tàu cá khai thác thủy sản và xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản | - Xuất bến: giấy thông tin tàu rời cảng; - Nhập bến: + Nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải; + Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản; + Giấy biên nhận thủy sản bốc dở qua cảng. | Word, Excel |
| 2.13 | Dữ liệu giám sát tàu cá | Thông tin dữ liệu, vị trí hoạt động của tàu cá trên biển. | Truy xuất tại địa chỉ: https://gstc.tongcucthuysan. gov.vn và từ phần mềm MECOM PRS |
| 3 | Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật |  |  |
| 3.1 | Tình hình sản xuất, tình hình sinh vật gây hại trên các loại cây trồng hằng tuần và hằng tháng | Diện tích, năng suất, sản lượng. | Excel, nhập dữ liệu vào hệ thống PPDMS2.0.0.129, địa chỉ: htttps://csdl.ppd.gov.vn |
| 3.2 | Bảo vệ thực vật (theo năm) | - Tình hình sản xuất; - Tình hình cây trồng bị thiên tai; - Tình hình sinh vật gây hại; - Đào tạo tập huấn cán bộ; - Đào tạo tập huấn nông dân; - Hệ thống BVTV địa phương; - Liên kết sản xuất và tiêu thụ; - Nghiên cứu ứng dụng; - Nguồn kinh phí hoạt động; - Nhân lực và trình độ ở địa phương; - Tiến bộ kỹ thuật; - Kết quả theo dõi trưởng thành vào đèn; |  |
| 3.3 | Quản lý phân bón | - Cơ sở buôn bán; - Đào tạo, tập huấn; - Giá bán phân bón; - Sử dụng phân bón. |  |
| 3.4 | Thanh tra - Pháp chế | - Thanh tra - Kiểm tra - Xử phạt vi phạm hành chính. |  |
| 3.5 | Thuốc BVTV | - Cơ sở buôn bán, - Sử dụng thuốc BVTV, - Giá thuốc BVTV; - Công tác tập huấn chuyên môn lĩnh vực thuốc BVTV. |  |
| 3.6 | Quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói | - Đầu mối liên hệ; - Mã số cơ sở đóng gói; - Mã số vùng trồng; - Thông tin vùng trồng; - Thông tin cơ sở đóng gói. | Nhập trực tiếp vào địa chỉ: htttps://msvt-csdg.ppd.gov.vn |
| 4 | Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản |  |  |
| 4.1 | Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản | Tên cơ sở, địa Chỉ, số điện thoại, khu vực, mã ĐKKD/ MST, loại hình sản phẩm, loại hình cơ sở, số Giấy chứng nhận ATTP, năm cấp, ngày TĐXL/cấp CN, ngày hết hạn GCN, xếp loại, hiệu lực… | Excel, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại địa chỉ: http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn |
| 4.2 | Quản lý danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm | Tên cơ sở, địa Chỉ, số tiếp nhận, số tự công bố, bên sản phẩm, ngày tiếp nhận… |  |
| 5 | Lĩnh vực lâm nghiệp |  |  |
| 5.1 | Bản đồ phân loại rừng | - Thông tin về phân loại rừng. - Thông tin về loại đất, loại rừng. - Các trường dữ liệu: Tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích, mục đích sử dụng, chủ rừng, thời hạn sử dụng,… | Mapinfo (*.tab) |
| 5.2 | Bản đồ diễn biến rừng | Các trường dữ liệu: Mã tỉnh, huyện, xã; Tên xã; Số hiệu tiểu khu, Khoảnh, Lô; Số hiệu thửa đất; Số hiệu tờ bản đồ địa chính; Địa danh, thôn bản; Diện tích; Nguồn gốc rừng; Loại đất loại rừng; Ký hiệu loại đất loại rừng; Năm trồng; Cấp tuổi; Trữ lượng gỗ (m3/ha); Số cây tre nứa (1000 cây/ha); Trữ lượng gỗ của lô (m3); Số cây tre nứa của lô (1000 cây); Mã số điều kiện lập địa; Mã số 3 loại rừng; Mục đích sử dụng; Tên chủ rừng Mã số của chủ rừng; Mã số tình trạng tranh chấp; Mã số tình trạng sử dụng; Tọa độ X; Tọa độ Y; Tên tỉnh… | Phần mềm FRMS và dạng Word |
| 5.3 | Bản đồ lưu vực | Các trường dữ liệu: Tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích, chủ rừng, lưu vực,… | Mapinfo (*.tab) |
| 6 | Lĩnh vực thủy lợi |  |  |
| 6.1 | Đập, hồ chứa nước thủy lợi | Tên đập, hồ chứa; vị trí hành chính; vị trí (tọa độ); các thông số kỹ thuật. | Bảng số liệu Excel; Bản vẽ, sơ đồ giấy… |
| 6.2 | Đập dâng | Tên đập dâng; vị trí hành chính; vị trí (tọa độ); các thông số kỹ thuật. | Bảng số liệu Excel; Bản vẽ, sơ đồ giấy… |
| 6.3 | Trạm bơm | Tên trạm bơm; vị trí hành chính; vị trí (tọa độ); các thông số kỹ thuật. | Bảng số liệu Excel; Bản vẽ, sơ đồ giấy… |
| 6.4 | Kênh mương tưới/tiêu các loại | Tên tuyến kênh, vị trí hành chính, vị trí các công trình trên kênh, các thông số kỹ thuật… | Bảng số liệu Excel; Bản vẽ, sơ đồ giấy… |
| 6.5 | Các công trình phục vụ Phòng chống thiên tai | Tên công trình, mục đích sử dụng, hiện trạng sử dụng… | Bảng số liệu Excel; Bản vẽ, sơ đồ giấy… |
| 7 | Lĩnh vực chăn nuôi và thú y |  |  |
| 7.1 | Dữ liệu giống vật nuôi, nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi | - Dữ liệu về giống vật nuôi bao gồm: + Tổ chức, cá nhân sản xuất con giống vật nuôi: Tên, số điện thoại, email (nếu có); địa chỉ cơ sở sản xuất; quy mô sản xuất; nguồn gốc giống, tên giống, cấp giống, số lượng từng cấp giống, + Tổ chức, cá nhân mua bán con giống, tinh: Tên, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; loại giống, số lượng trong một năm; - Dữ liệu về thức ăn chăn nuôi bao gồm: + Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: Tên cơ sở, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ cơ sở sản xuất, công suất thiết kế; số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; + Cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi: Tên cơ sở, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; | Excel |
| 7.2 | Dữ liệu Cơ sở chăn nuôi | - Dữ liệu về tổ chức, cá nhân chăn nuôi: Tên, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, phương thức chăn nuôi; - Giấy chứng nhận của cơ sở chăn nuôi: Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; | Excel |
| 7.3 | Dữ liệu cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc thú y | - Dữ liệu về tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y: Tên, số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng kinh doanh; số Giấy chứng nhận, ngày cấp, ngày hết hạn. | Excel |
| 7.4 | Dữ liệu công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y | - Dữ liệu về kiểm dịch: Tên, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; loài động vật, sản phẩm động vật; số lượng. - Dữ liệu về cơ sở giết mổ: Tên, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; loài động vật giết mổ; số lượng giết mổ. - Dữ liệu về kiểm tra vệ sinh thú y: Tên, số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ; đối tượng sản xuất, kinh doanh; Giấy chứng nhận Vệ sinh thú y (nếu có). | Excel |
| 7.5 | Dữ liệu phòng, chống dịch bệnh động vật (bao gồm động vật trên cạn và động vật thủy sản) | - Dữ liệu về dịch bệnh động vật trên cạn: Loại dịch bệnh, huyện, xã, thôn, tên hộ, số điện thoại, ngày phát hiện, ngày ghi nhận ổ dịch, loại vật nuôi, số lượng vật nuôi, số mắc bệnh, số chết, số tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy; số tiêm phòng, tổng đàn nguy cơ, triệu chứng lâm sàng, kết quả xét nghiệm, biện pháp xử lý, - Dữ liệu dịch bệnh động vật thủy sản: huyện, xã/phường, ngày phát bệnh, ngày báo cáo, loài mắc bệnh, bệnh dịch (loại bệnh), phương thức nuôi, mục đích nuôi, ngày nuôi sau khi thả, đơn vị tính diện tích, diện tích (nuôi) nghi bệnh, diện tích đang nuôi của xã. - Dữ liệu về cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh: Tên cơ sở, điện thoại, email, họ tên chủ cơ sở, loại hình, mục đích, ngày đăng ký, huyện, xã, thôn, kinh độ, vĩ độ, đối tượng vật nuôi, bệnh (dịch) được chứng nhận, số Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, tên cơ quan cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, hình thức cấp. | Excel, Hệ thống VAHIS. |
| 8 | Lĩnh vực Khuyến nông |  |  |
| 8.1 | Mô hình/dự án khuyến nông | - Tên mô hình/dự án; - Địa điểm triển khai; - Thời gian (năm); - Quy mô; - Nguồn kinh phí; - Thông tin khác. | Word, Excel |
| 8.2 | Thư viện khuyến nông | - Thư viện tài liệu; - Thư viện về truyền thanh truyền hình về khuyến nông. | Video, hình ảnh, bản giấy |
| 8.3 | Văn bản, chính sách pháp luật | Tên văn bản | Bản giấy photo |
| 8.4 | Các lớp đào tạo, tập huấn. | - Tên lớp đào tạo, tập huấn; - Nội dung; - Số lượng học viên; - Thời gian (năm); - Nguồn kinh phí. | Word, Excel |
| 9 | Dữ liệu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |  |  |
|  | Dữ liệu Hệ thống cấp nước sinh hoạt | - Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ; Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền; Hệ thống cấp nước Diên Đồng; Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa; Hệ thống cấp nước Diên Xuân - Diên Lâm; - Hệ thống thông tin khách hàng sử dụng nước; - Mạng lưới tuyến ống phân phối. | - Bản đồ: “.dwg”, “.pdf” - Bảng số liệu: “.xlsx” |
| 10 | Dữ liệu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |
|  | Báo cáo và số liệu về nông thôn mới trên địa bàn | Báo cáo và số liệu về nông thôn mới trên địa bàn. | Word, Excel |

c. Hiện trạng ứng dụng, phần mềm ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Các phần mềm, ứng dụng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ yếu sử dụng phần mềm chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, phục vụ chính công tác quản lý của Bộ. Thông tin, dữ liệu được nhập, cập nhật, chuyển đổi trực tiếp vào các phần mềm của Bộ. Một số nhu cầu riêng phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp chưa được đáp ứng.

Các phần mềm hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành riêng của tỉnh chưa triển khai; đang sử dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm từ các cơ quan trung ương, các phần mềm thương mại để quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu phát sinh trong quá trình thực thi nghiệp vụ.

Cụ thể tại bảng dưới đây:

| STT | TÊN PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG |
| --- | --- |
| I | Phần mềm chuyên ngành |
| 1 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai |
| 1.1 | Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia https://vnf.tongcucthuysan.gov.vn |
| 1.2 | Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục thủy sản: https://gstc.tongcucthuysan.gov.vn |
| 1.3 | Phần mềm quản lý dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của Tổng cục Thủy sản: https://vphc.tongcucthuysan.gov.vn |
| 1.4 | Phần mềm quản lý dữ liệu giống thuỷ sản và dữ liệu về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: https://csdl.tongcucthuysan.gov.vn |
| 1.5 | Phần mềm quản lý dữ liệu về nuôi trồng thuỷ sản: https://ntts.tongcucthuysan.gov.vn |
| 1.4 | Phần mềm Quản lý, báo cáo tự động tàu cá (Trạm bờ) MECOM PRS |
| 1.5 | Phần mềm quản lý dữ liệu trồng trọt và bảo vệ thực vật PPDMS |
| 1.6 | Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (gọi tắt là Hệ thống VAHIS): https://vahis.vn |
| 2 | Phần mềm chuyên ngành tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2.2 | Phần mềm quản lý hệ thống nước (GIS) |
| 2.3 | Phần mềm ứng dụng Chương trình quản lý mạng lưới đường ống, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (WEBGIS) |
| 2.4 | Phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng vào năm 2022) |
| 2.5 | Trang thông tin nông sản Khánh Hòa: https://nongsan.khanhhoa.gov.vn |
| 3 | Phần mềm thương mại |
| 3.1 | Map info |
| 3.2 | Google Earth |
| 3.3 | BasrCamp |
| 3.4 | Global mapper |
| 3.5 | Autocad |
| 3.6 | Office |
| 4 | Phần mềm dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 4.1 | Hệ thống một cửa điện tử |
| 4.2 | Phần mềm quản lý văn bản và điều hành E-Office |
| 4.4 | Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa |

d. Hạ tầng, công nghệ thông tin

Hiện tại, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành nông nghiệp chỉ đang dừng ở mức độ đáp ứng cơ bản của người dùng (hệ thống mạng tại Sở Nông nghiệp, các đơn vị trực thuộc gồm các thiết bị mạng cơ bản phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, sử dụng các phần mềm dùng chung…). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ vận hành hệ thống các hệ thống thông tin (máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa…).

Việc chưa đầu tư các trang thiết bị hạ tầng, công nghệ thông tin để vận hành các hệ thống thông tin nên gặp một số khó khăn như sau:

- Không lưu trữ, vận hành được các hệ thống thông tin có nguồn dữ liệu lớn; chưa hỗ trợ mở rộng năng lực tính toán, lưu trữ để triển khai các hệ thống thông tin

- Chưa có hệ thống bảo mật để thiết lập các chính sách bảo mật về giám sát, kiểm soát lưu lượng mạng và phòng tránh sự cố mất an ninh mạng.

- Khó khăn trong công tác kết nối, liên thông mạng nội bộ giữa các đơn vị trong ngành.

- Hạ tầng, kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư tương đối lâu, một số thiết bị hết khấu hao, không đáp ứng tốt nhu cầu hiệu năng của người dùng.

- Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin chưa phục vụ được khả năng vận hành các phần mềm, hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu lớn.

1.3. Sự cần thiết đầu tư

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được Chính phủ quan tâm hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và được nhấn mạnh trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, nền nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu của sự phát triển, mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn, chuyên nghiệp hơn và gia tăng năng suất lao động, cũng như xây dựng chân kiềng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của nền nông nghiệp. Thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp chính là chìa khóa tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ "sản xuất nông nghiệp” sang "kinh tế nông nghiệp”; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin, vận hành các phần mềm của chính quyền điện tử để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của ngành nông nghiệp đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Tập hợp, thống nhất các thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu của ngành hiện trạng đã có, bổ sung các thông tin, cơ sở dữ liệu để hình thành nền tảng cơ sở dữ liệu của ngành nông nghiệp.

Tin học hóa các quy trình nghiệp vụ của ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu đã được thống nhất được vận hành trên nền tảng hạ tầng được xây dựng để tối ưu xử lý các quy trình nghiệp vụ bằng công nghệ số đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động.

Cần phải có nền tảng hệ thống thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý chung của ngành nông nghiệp, từ đó chia sẻ, phát triển.

Tạo ra kênh giao tiếp, kết nối bằng công nghệ số giữa 4 nhà: cơ quan nhà nước, khoa học, nhà sản xuất, doanh nghiệp. Các thông tin, chỉ số của ngành cần được cập nhập liên tục phục vụ công tác theo dõi, quản lý của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý ngành nông nghiệp. Chuyển đổi số ngành nông nghiệp giúp người sản xuất dễ tiếp cận thông tin về cảnh báo dịch hại, thời tiết, thị trường…; doanh nghiệp dễ tiếp cận đầy đủ thông tin sản xuất để hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ngành nông nghiệp, cần thiết phải tập trung đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để phù hợp với định hướng chuyển đổi số chung của tỉnh, các Bộ, ngành,… Với bốn trụ cột là dữ liệu, công nghệ, hạ tầng và chính sách; để chuyển đổi số ngành nông nghiệp cần những bước đi thận trọng, bắt đầu từ việc tư liệu hóa, số hóa, hệ thống hóa tổ chức lưu trữ dữ liệu dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể truy vấn, khai thác sử dụng đa mục tiêu, tạo cơ sở để ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất nông nghiệp.

Do đó, dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp là cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong giai đoạn I (2024 - 2026), dự án sẽ số hóa, tư liệu hóa, kết nối, tích hợp, tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; bước đầu công khai, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý, hỗ trợ ra quyết định và sản xuất, hình thành cơ bản một số ứng dụng chuyên ngành. Đến giai đoạn 2026-2030, sẽ tiếp tục đề xuất mở dự án (giai đoạn II) để phát triển hoàn thiện các ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ chuyên ngành cho các đơn vị, phân tích, xử lý, khai phá thông tin, dữ liệu nông nghiệp, hỗ trợ tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng về nông nghiệp, các mô hình dự báo, cảnh báo, theo dõi diễn biến kinh tế nông nghiệp và nông nghiệp thông minh.

1.4. Các điều kiện để thực hiện đầu tư

Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt:

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia;

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030;

- Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

- Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 ban hành Chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bản tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định 295/QĐ-SNN ngày 04/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Dự án không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư.

Các điều kiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, bền vững khi thực hiện đầu tư:

- Dự án được triển khai trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. Các chủ trương, định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xác định rõ ràng, cụ thể qua hệ thống văn bản, chính sách.

- Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển nông nghiệp, kết nối, liên thông với hệ thống GIS tỉnh Khánh Hòa, các hệ thống thông tin khác. Triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp sẽ kế thừa các bài học kinh nghiệm, thực hiện theo các định hướng, quy định từ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn.

+ Thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý nông nghiệp hiện có sẽ là “tài nguyên” quý giá trong quá trình chuyển đổi số chung của tỉnh Khánh Hòa, xây dựng các bài toán tổng hợp, thống kê, theo dõi diễn biến, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định về nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

1.5. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư

Việc đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)” là phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp được nêu rõ tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử Khánh Hòa (phiên bản 2.0) và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phiên bản 2.0 tại các Quyết định:

- Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 05/08/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử Khánh Hòa (phiên bản 2.0);

- Quyết định số 5307/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phiên bản 2.0.

Việc xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp cũng sẽ thúc đẩy phát triển chính quyền số của tỉnh, phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Nghị Quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, đây cũng là dự án/nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về Ban hành Danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025.

## 2. Mục tiêu, quy mô và phạm vi đầu tư

### 2.1 Mục tiêu đầu tư

a. Mục tiêu chung

Xây dựng được hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tổng hợp ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin; liên thông, đồng bộ với hệ thống thông tin khác của tỉnh, các cơ quan trung ương; hỗ trợ đắc lực cho công tác, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ sản xuất, tạo nền tảng góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số ngành nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

b. Mục tiêu cụ thể

Hình thành nền tảng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đảm bảo vận hành hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I) được ổn định và hiệu quả.

Hình thành CSDL của ngành nông nghiệp đảm bảo đồng bộ với CSDL của tỉnh, CSDL khác. Dữ liệu được cập nhật trực tuyến, đồng bộ giữa các cấp, liên thông với các hệ thống thông tin khác, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, nông thôn nông dân số.

Hệ thống thông tin, ứng dụng hiện đại phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành.

Xây dựng được các quy trình hướng dẫn về công bố, cập nhật, quản lý khai thác CSDL và vận hành hệ thống thông tin đồng bộ và phù hợp với các quy định chung.

Nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số của cán bộ, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số ngành nông nghiệp thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn chuyển giao, thông tin tuyên truyền của dự án.

### 2.2. Quy mô, phạm vi đầu tư

Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I) nhằm mục đích thiết lập và triển khai một hệ thống thông tin quản lý toàn diện cho ngành nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống này sẽ tích hợp, số hóa và cập nhật dữ liệu từ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông sản, thủy sản, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi, thú ý, và thủy lợi, cũng như phòng chống thiên tai. Dự án sẽ đặt nền móng cho sự chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp, cải thiện khả năng giám sát, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

- Hoạt động chính:

Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp: Thiết lập hệ thống thông tin trung tâm cho phép thu thập, quản lý, truy xuất và phân tích dữ liệu nông nghiệp. Cung cấp các tính năng như quản lý người dùng, truy vấn thông tin, tích hợp dữ liệu, và giao diện người dùng đa dạng.

Triển khai Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp: Tạo ra nền tảng cho việc thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, tối ưu hóa quyết định và hỗ trợ các cơ quan quản lý.

Phát triển các Hệ tính năng chuyên biệt cho một số lĩnh vực nông nghiệp: Tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ được chọn lựa trong một số lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 1 thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và số hóa dữ liệu để cải tiến nâng cao hiệu quả công việc và phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Chuyển đổi số và liên kết dữ liệu: Số hóa các quy trình nghiệp vụ, chuyển hóa dữ liệu kỹ thuật số lịch sử và cập nhật thông tin lên hệ thống, đồng thời xây dựng API để kết nối các phần mềm nghiệp vụ với hệ thống trục dữ liệu.

Các lĩnh vực nông nghiệp tham gia thực hiện trong giai đoạn 1 bao gồm: i. Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; ii. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; iii. Lĩnh vực thủy sản; iv. Lĩnh vực phát triển nông thôn; v. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; vi. Lĩnh vực chăn nuôi, thú ý; vii. Lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai. (Các lĩnh vực còn lại sẽ được tiếp tục mở rộng thực hiện trong giai đoạn 2)

- Tác động xã hội và lợi ích:

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời để nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp đưa ra quyết định sản xuất và kinh doanh hiệu quả hơn.

Tăng cường quản lý nhà nước: Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát và phản ứng nhanh chóng đối với các vấn đề trong ngành nông nghiệp, cải thiện chất lượng quản lý và thực thi chính sách.

Phát triển kinh tế xã hội: Cải thiện đời sống và thu nhập của nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn, và đảm bảo phát triển bền vững.

Củng cố an toàn thông tin: Bảo vệ thông tin cá nhân và giảm thiểu rủi ro an ninh dữ liệu thông qua việc áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến.

Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I)sẽ là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý ngành nông nghiệp, giúp tỉnh Khánh Hòa tiến tới một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và cạnh tranh cao.

- Quy mô đầu tư cụ thể như sau:

i. Nội dung 1: Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm thiết lập một hệ thống thông tin trung tâm cho phép thu thập, quản lý, truy xuất và phân tích dữ liệu nông nghiệp một cách hiệu quả, hỗ trợ quyết định và tăng cường khả năng giám sát của cơ quan quản lý.

+ Các hoạt động chính:

Thiết kế và triển khai các tính năng như quản lý người dùng, truy vấn và tra cứu thông tin, tích hợp và quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu.

Phát triển các giao diện người dùng, hỗ trợ và đào tạo người dùng, quản lý bảo mật và rủi ro.

Quản lý thông tin nông sản, giáo dục và tư vấn, dữ liệu khí tượng thủy văn, và văn bản pháp lý.

Tích hợp các chức năng chia sẻ thông tin, quản lý sự kiện, hỗ trợ cộng đồng, và quản lý các chương trình tài chính và sức khỏe cộng đồng.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Cổng dữ liệu nông nghiệp sẽ cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời về thị trường, khí hượng thủy văn, và tình hình sâu bệnh, giúp nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp đưa ra quyết định sản xuất và kinh doanh hiệu quả hơn, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong và ngoài nước.

Tăng cường quản lý nhà nước: Hệ thống sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, giám sát và phản ứng nhanh chóng đối với các vấn đề phát sinh trong ngành nông nghiệp, từ đó tối ưu hóa chất lượng quản lý và thực thi chính sách hiệu quả.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội: Việc tăng cường khả năng truy cập và sử dụng thông tin nông nghiệp sẽ giúp cải thiện đời sống và thu nhập của nông dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn.

Củng cố an toàn thông tin và giảm thiểu rủi ro: Bằng cách áp dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến, hệ thống sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và giảm thiểu rủi ro về an ninh dữ liệu.

Phát triển bền vững: Hệ thống sẽ góp phần vào việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc cung cấp dữ liệu chính xác về tài nguyên và điều kiện sản xuất, giúp cho các quyết định canh tác và quản lý được thực hiện một cách khoa học và có trách nhiệm hơn đối với môi trường.

ii. Nội dung 2: Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm tạo ra một nền tảng trung tâm cho việc thu thập, lưu trữ, và phân tích dữ liệu nông nghiệp, cung cấp dữ liệu thời gian thực và lịch sử cho các cơ quan quản lý và các bên liên quan, đồng thời tối ưu hóa việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

+ Các hoạt động chính:

Phát triển hệ thống kỹ thuật và kiến trúc dữ liệu để quản lý người dùng, phân quyền truy cập, tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Triển khai các chức năng bảo mật, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu thời gian thực và lịch sử, cũng như tính năng cảnh báo và thông báo.

Hỗ trợ quyết định thông qua các công cụ báo cáo và phân tích dữ liệu, và quản lý dữ liệu liên quan đến thời tiết và môi trường, cũng như các hoạt động nông nghiệp chuyên môn.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Cung cấp một hệ thống thông tin đáng tin cậy giúp nâng cao khả năng hiểu biết và quản lý của các cơ quan chính phủ đối với ngành nông nghiệp, qua đó tăng cường hiệu quả trong việc phát triển và thực thi chính sách.

Tăng cường khả năng ứng phó với các sự cố và thách thức trong nông nghiệp thông qua việc quản lý và phân tích dữ liệu chuyên sâu, giúp giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Hỗ trợ cộng đồng nông dân trong việc tiếp cận các dữ liệu cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu một cách hiệu quả hơn.

Cung cấp một nền tảng thông tin mở cho phép tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác, đẩy mạnh khả năng tương tác và giao tiếp giữa các bên liên quan trong và ngoài ngành.

iii. Nội dung 3: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm tối ưu hóa quản lý nông nghiệp, tăng cường hiệu quả canh tác và bảo vệ thực vật thông qua ứng dụng công nghệ số và tăng cường khả năng theo dõi, điều chỉnh, và phản hồi nhanh chóng đến các yếu tố nông nghiệp.

+ Các hoạt động chính:

Triển khai và tích hợp các hệ thống kỹ thuật để quản lý hồ sơ nông dân, vùng nguyên liệu, và quản lý vật tư nông nghiệp.

Phát triển tính năng quản lý thông tin khuyến nông, đồng bộ dữ liệu, và báo cáo; quản lý dữ liệu địa lý và hiệu suất sản xuất.

Tích hợp các công cụ tương tác và giao tiếp với nông dân, quản lý chứng nhận, quy trình, và rủi ro.

Cung cấp đào tạo và phát triển kỹ năng cho người dùng, tích hợp và quản lý dữ liệu thông qua ứng dụng di động và các giao diện web.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Nâng cao năng lực quản lý và giám sát cho cơ quan quản lý nông nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách và can thiệp kịp thời để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Cung cấp công cụ hỗ trợ quyết định cho nông dân và hợp tác xã, qua đó nâng cao tiêu chuẩn canh tác, bảo vệ thực vật, và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ tiên tiến, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng và đảm bảo an ninh lương thực.

Cải thiện mức độ minh bạch và truyền thông giữa các bên liên quan, cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua việc quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp.

iv. Nội dung 4: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

+ Các hoạt động chính:

Triển khai các tính năng quản lý phân quyền, thẩm định ATTP, giám sát dư lượng và tạp chất.

Tích hợp quản lý chuỗi cung ứng ATTP, tự công bố sản phẩm và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Phát triển và quản lý kiến thức ATTP, báo cáo tổng hợp, và hỗ trợ tương tác người dùng.

Cung cấp công cụ số hóa biểu mẫu, tùy chỉnh và xuất biểu mẫu đa định dạng, và đồng bộ hóa thông tin vào biểu mẫu qua ứng dụng di động và web portal.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Tăng cường chất lượng và an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, giảm thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng do tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản kém chất lượng.

Cải thiện khả năng giám sát và quản lý của cơ quan quản lý địa phương, giúp đưa ra quyết định chính xác và kịp thời trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục và chính xác.

Phát triển kinh tế địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Thúc đẩy sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao hình ảnh và uy tín của sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.

v. Nội dung 5: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) để quản lý hiệu quả hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm thủy sản.

+ Các hoạt động chính:

Quản lý toàn diện từ phân quyền, thông tin và dữ liệu thủy sản, quản lý khai thác và nuôi trồng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm qua kiểm dịch, quản lý môi trường nuôi trồng, và quản lý nguồn thức ăn.

Đặc biệt, hệ thống sẽ tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu, cung cấp công cụ số hóa biểu mẫu, và phát triển ứng dụng di động và web portal cho tương tác người dùng.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Cải thiện quản lý nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu các hoạt động khai thác bất hợp pháp và bảo vệ đa dạng sinh học.

Tăng cường an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, qua đó nâng cao sức khỏe cộng đồng và hình ảnh các sản phẩm thủy sản của tỉnh trên thị trường.

Phát triển kinh tế địa phương thông qua việc quản lý hiệu quả hoạt động nuôi trồng và khai thác, giúp các hoạt động thủy sản đạt hiệu suất cao và bền vững.

Hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát và điều chỉnh các chính sách liên quan đến ngành thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và xuất khẩu.

vi. Nội dung 6: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm cải thiện quản lý và phát triển nông thôn, từ việc hỗ trợ hợp tác xã đến tăng cường quản lý và phát triển các làng nghề truyền thống.

+ Các hoạt động chính:

Cải thiện quản lý dân cư, xóa nghèo và quản lý thông tin liên quan đến ngành diêm nghiệp.

Phát triển chuỗi cung ứng muối bao gồm vẽ và quản lý bản đồ các khu vực sản xuất muối.

Cung cấp các công cụ số hóa, bao gồm biểu mẫu tùy chỉnh và đồng bộ hóa dữ liệu, cùng với hệ thống phân tích và báo cáo hoạt động.

Hỗ trợ và đào tạo người dùng thông qua ứng dụng di động và các giao diện web.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và phát triển kinh tế địa phương, qua đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm tỷ lệ nghèo.

Hỗ trợ sự phát triển bền vững của các làng nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo ra giá trị kinh tế từ các sản phẩm địa phương.

Cải thiện quản lý tài nguyên tự nhiên và môi trường thông qua việc giám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất.

Cung cấp công cụ quản lý hiện đại giúp cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định chính sách phù hợp, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn.

vii. Nội dung 7: Phát triển Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) nhằm nâng cao chất lượng sống và kinh tế nông thôn thông qua việc cải thiện hạ tầng và thúc đẩy các sáng kiến nông nghiệp hiện đại.

+ Các hoạt động chính:

Quản lý dự án hạ tầng và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tuyên truyền và tập huấn về các chương trình như OCOP và phát triển thương mại.

Kết nối cộng đồng nông thôn với thị trường thông qua hệ thống kết nối thương mại và xúc tiến thương mại.

Phát triển chủ thể OCOP và quản lý dữ liệu thị trường.

Số hóa quy trình nghiệp vụ bao gồm biểu mẫu tùy chỉnh và đồng bộ hóa thông tin.

Cung cấp các tiện ích tương tác người dùng qua ứng dụng di động và các giao diện trực tuyến.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống ở nông thôn bằng cách tăng cường hạ tầng và cơ sở vật chất.

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn thông qua các chương trình như OCOP, nhằm khai thác tiềm năng sản phẩm địa phương và tăng cường năng lực kinh tế của nông dân.

Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm nông thôn, qua đó tăng thu nhập và cơ hội phát triển kinh doanh cho nông dân.

Tăng cường quản lý thông tin và dữ liệu nông thôn hiệu quả hơn, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chính sách chính xác và kịp thời, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn.

viii. Nội dung 8: Phát triển Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh (giai đoạn 1)  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo chất lượng trong ngành chăn nuôi, thú y, cải thiện sức khỏe động vật và bảo vệ môi trường.

+ Các hoạt động chính:

Quản lý thông tin và dữ liệu chăn nuôi từ nguồn gốc đến sản phẩm cuối cùng.

Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong các hoạt động chăn nuôi.

Hướng dẫn và giám sát việc sản xuất, quản lý giống và thức ăn chăn nuôi.

Số hóa quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác giữa người dùng và hệ thống qua các giao diện trực tuyến và ứng dụng di động.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Tăng cường quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong ngành chăn nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng các phương pháp chăn nuôi hiện đại và bền vững, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Nâng cao năng lực giám sát và phản ứng nhanh với các dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an ninh lương thực.

Phát triển kinh tế địa phương thông qua việc cải thiện hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm chăn nuôi.

Cung cấp dữ liệu chính xác và cập nhật, giúp cơ quan quản lý đưa ra các quyết định chính sách kịp thời và hiệu quả.

ix. Nội dung 9: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1)) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước và cơ sở hạ tầng thủy lợi, đồng thời cải thiện khả năng phòng chống và ứng phó với thiên tai.

+ Các hoạt động chính:

Quản lý thông tin nguồn nước và thủy lợi từ cơ sở dữ liệu trung tâm.

Đảm bảo bảo trì và bảo vệ công trình thủy lợi, cấp phép hoạt động trong lĩnh vực.

Phát triển các biện pháp phòng chống thiên tai dựa trên dữ liệu viễn thám và phân tích chuyên sâu.

Tích hợp các hệ thống cảnh báo sớm, tương tác với người dân qua ứng dụng di động và các nền tảng trực tuyến.

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Giảm thiểu rủi ro và hậu quả do lụt bão, đảm bảo an ninh nguồn nước cho nông nghiệp và sinh hoạt.

Tăng cường khả năng giám sát và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên nước và công trình thủy lợi.

Cải thiện khả năng phục hồi và ứng phó với các sự kiện thời tiết cực đoan, bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân.

Nâng cao nhận thức và kiến thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai thông qua các chương trình tuyên truyền và đào tạo.

Cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời, hỗ trợ quyết định chính sách và chiến lược phát triển bền vững cho địa phương.

x. Nội dung 10: Xây dựng và chuyển hóa đồng bộ Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) của các lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa trong (giai đoạn 1), nhằm mục đích tạo ra một hệ thống dữ liệu thống nhất, dễ truy cập và quản lý.

+ Các hoạt động chính:

Phân tích và số hóa các quy trình nghiệp vụ liên quan đến trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông sản, thủy sản, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, chăn nuôi và thú ý, cũng như thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Chuyển đổi một số các quy trình thông thường thành quy trình số, cập nhật các dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật số vào hệ thống trục dữ liệu nông nghiệp trong vòng ba năm.

Xây dựng các Giao diện lập trình ứng dụng (API) để liên kết dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ đã có và sẳn sàn API kết nối vào hệ thống trục dữ liệu nông nghiệp.

Thu thập và chuyển hóa đồng bộ một phần CSDL số của các quy trình nghiệp vụ chọn lựa trong giai đoạn 1 vào Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa của các lĩnh vực như sau: CSDL trồng trọt và bảo vệ thực vật; CSDL quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; CSDL thủy sản; CSDL phát triển nông thôn; CSDL xây dựng nông thôn mới; CSDL chăn nuôi, thú ý; CSDL thủy lợi, phòng chống thiên tai. (Giai đoạn 02 dự kiến thực hiện chuyển hóa các Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực chuyên nghành còn lại)

+ Tác động xã hội và lợi ích mang lại:

Cải thiện hiệu quả quản lý và giám sát các hoạt động nông nghiệp thông qua truy cập dữ liệu đồng bộ và cập nhật.

Tăng cường khả năng phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dự án phát triển nông nghiệp.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và triển khai các biện pháp phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tạo và quản lý tài nguyên dữ liệu chuyên môn hỗ trợ quyết định chiến lược của định phương.

xi. Nội dung 11: Hệ thống hạ tầng Công nghệ Thông tin cho Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I)

+

Lý do đầu tư (thuê) hạ tầng CNTT:

Đảm bảo tính ổn định: Việc đầu tư (thuê) hạ tầng CNTT hiện đại và mạnh mẽ là cần thiết để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cao trong việc quản lý và phân tích dữ liệu nông nghiệp lớn, đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau.

Hệ thống máy chủ ảo hóa: Sử dụng máy chủ ảo hóa cho phép dễ dàng nâng cấp và mở rộng hệ thống mà không cần đầu tư nhiều vào vận hành cơ sở hạ tầng vật lý, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Điều này làm tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu xử lý dữ liệu.

An toàn và bảo mật: các giải pháp bảo mật cao cấp nhằm bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa an ninh mạng và rủi ro mất mát dữ liệu, đảm bảo sự tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin nông nghiệp nhạy cảm.

Vận hành và giám sát 24/7: Cung cấp dịch vụ vận hành và giám sát hệ thống CNTT liên tục để đảm bảo hoạt động không gián đoạn và kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Dịch vụ trọn gói: Các dịch vụ từ việc cài đặt, bảo trì cho tới nâng cấp đều được quản lý bởi nhà cung cấp, giảm thiểu yêu cầu về nhân sự chuyên môn và tài nguyên vận hành từ phía chủ đầu tư.

+ Tổng quan lợi ích:

Đầu tư (thuê) hạ tầng CNTT không chỉ hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý và giám sát trong ngành nông nghiệp mà còn tạo điều kiện cho việc mở rộng và tích hợp liên ngành, cải thiện khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương. Bằng cách triển khai hệ thống máy chủ ảo hóa và các dịch vụ CNTT đồng bộ, Dự án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I) sẽ đặt nền tảng vững chắc cho một nền nông nghiệp thông minh và bền vững tại Khánh Hòa.

xii.

Nội dung 12: Đánh giá an toàn thông tin

Các hệ thống sẽ được đánh giá an toàn thông tin trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

xiii. Nội dung 13: Tập huấn, hướng dẫn chuyển giao, tuyên truyền

Dự án sẽ thực hiện công tác tập huấn, hướng dẫn chuyển giao và thông tin tuyên truyền bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

  - Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng; quản trị; bảo trì hệ thống thông tin.

  - Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho tổ chức, cá nhân về quản lý, khai thác hệ thống thông tin và CSDL ngành.

Tổ chức hội nghị, xây dựng các bài báo, phóng sự phục vụ hướng dẫn, tuyên truyền,…

- Các nhóm tính năng dự kiến thực hiện

| STT | Nhóm tính năng chính dự kiến trong các hệ thống |
| --- | --- |
| I | Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Truy cập và Quản lý Người Dùng |
|  | Đăng ký tài khoản cho người dân và HTX, doanh nghiệp. |
|  | Xác minh và kích hoạt tài khoản. |
|  | Cấp quyền truy cập dữ liệu phù hợp cho từng nhóm người dùng. |
|  | Quản lý phiên đăng nhập và bảo mật đa yếu tố. |
|  | Quản lý và khôi phục mật khẩu. |
| 2 | Truy Vấn và Tra Cứu Thông Tin |
|  | Tra cứu thông tin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. |
|  | Tìm kiếm thông tin sản phẩm và chủ sở hữu theo mã số. |
|  | Lọc và sắp xếp kết quả tra cứu theo các tiêu chí khác nhau. |
|  | Cung cấp thông tin về tình trạng hợp lệ của giấy chứng nhận. |
|  | Tra cứu thông tin liên quan đến lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi và thú y. |
| 3 | Tích hợp và Quản lý Dữ liệu |
|  | Tích hợp dữ liệu từ các hệ thống quản lý nông nghiệp khác. |
|  | Đồng bộ hóa thông tin với cơ quan quản lý chất lượng. |
|  | Cập nhật và quản lý thông tin liên tục. |
|  | Cung cấp các API cho việc truy xuất dữ liệu bên ngoài. |
|  | Bảo vệ dữ liệu và quản lý truy cập dựa trên quy định. |
| 4 | Phân tích Dữ liệu |
|  | Cung cấp dashboard tổng quan cho cơ quan quản lý. |
|  | Cảnh báo tự động khi phát hiện dữ liệu bất thường. |
| 5 | Giao Diện Người Dùng |
|  | Thiết kế giao diện thân thiện và dễ sử dụng. |
|  | Hỗ trợ đa nền tảng: web, mobile, tablet. |
| 6 | Hỗ trợ và Đào tạo Người Dùng |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết. |
|  | Đào tạo cơ bản về an toàn thông tin cho người dùng. |
|  | Hỗ trợ kỹ thuật qua phần mềm và email. |
| 7 | Bảo Mật và Quản lý Rủi Ro |
|  | Mã hóa dữ liệu lưu trữ và truyền tải. |
|  | Kiểm soát và giám sát truy cập dữ liệu. |
|  | Phát hiện và xử lý vi phạm dữ liệu. |
|  | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. |
|  | Đánh giá định kỳ an toàn và bảo mật hệ thống. |
| 8 | Phản hồi và Cải tiến |
|  | Thu thập phản hồi từ người dùng để cải tiến hệ thống. |
|  | Phân tích phản hồi và đánh giá mức độ hài lòng. |
|  | Thực hiện các bản cập nhật dựa trên phản hồi người dùng. |
|  | Bảo trì và nâng cấp hệ thống định kỳ. |
|  | Đánh giá hiệu quả sử dụng cổng thông tin. |
| 9 | Quản lý Liên kết và Tích hợp |
|  | Quản lý các mối liên kết với hệ thống quản lý khác. |
|  | Đảm bảo tính liền mạch và toàn vẹn dữ liệu giữa các hệ thống. |
|  | Phát triển tính năng liên kết dữ liệu cho dễ dàng truy vấn. |
|  | Quản lý cập nhật phần mềm của các hệ thống liên kết. |
|  | Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn dữ liệu giữa các nền tảng. |
| 10 | Tính Năng Trao Đổi và Chia Sẻ Thông Tin |
|  | Cung cấp khả năng chia sẻ thông tin giữa các người dùng. |
|  | Tạo diễn đàn trực tuyến cho cộng đồng nông nghiệp để thảo luận. |
|  | Cho phép xuất khẩu và nhập khẩu dữ liệu dễ dàng giữa các người dùng. |
|  | Đảm bảo tính bảo mật khi chia sẻ thông tin. |
|  | Phát triển các công cụ hợp tác trực tuyến để hỗ trợ chia sẻ kiến thức. |
| 11 | Quản lý Thông Tin Nông Sản |
|  | Cảnh báo khi có sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm. |
|  | Thống kê sản lượng các sản phẩm nông nghiệp. |
|  | Liên kết tích hợp công cụ truy xuất nguồn gốc dễ dàng. |
| 12 | Tính Năng Giáo Dục và Tư Vấn |
|  | Cung cấp tài liệu và video hướng dẫn về kỹ thuật canh tác và chăm sóc cây trồng. |
|  | Cung cấp tư vấn trực tiếp từ chuyên gia cho người dân và doanh nghiệp. |
|  | Thông tin về các chính sách hỗ trợ từ chính phủ. |
| 13 | Quản Lý Dữ Liệu Khí Tượng Thủy Văn |
|  | Liên kết, tích hợp dữ liệu thời tiết để hỗ trợ quyết định trong nông nghiệp. |
|  | Cảnh báo sớm các điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng tới nông nghiệp. |
|  | Cung cấp dữ liệu lịch sử về khí tượng, thủy văn cho phân tích và nghiên cứu. |
|  | Dự báo thời tiết dài hạn và ngắn hạn. |
|  | Thông tin về tài nguyên nước và quản lý thủy lợi. |
| 14 | Quản lý Văn Bản và Tài Liệu Pháp Lý |
|  | Lưu trữ và quản lý các văn bản pháp lý liên quan đến nông nghiệp. |
|  | Tìm kiếm và truy cập dễ dàng các văn bản như luật, nghị định. |
|  | Cập nhật thông tin pháp lý mới nhất cho người dùng. |
|  | Hỗ trợ người dùng hiểu và áp dụng các văn bản pháp lý. |
| 15 | Cộng Đồng và Truyền thông |
|  | Tạo cộng đồng trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp. |
|  | Chức năng chia sẻ và bình luận về các mẹo nông nghiệp, sáng kiến mới. |
|  | Khả năng kết nối và tạo mạng lưới giữa các nhà sản xuất, chuyên gia và người tiêu dùng. |
|  | Tích hợp với các nền tảng mạng xã hội khác để mở rộng tầm ảnh hưởng. |
|  | Cung cấp nền tảng cho các chiến dịch nông nghiệp cộng đồng. |
| 16 | Quản lý Sự Kiện và Hội Thảo |
|  | Lập lịch và quản lý các sự kiện, hội thảo về nông nghiệp. |
|  | Đăng ký và quản lý người tham dự. |
|  | Cung cấp thông tin và tài liệu cho các sự kiện. |
|  | Tích hợp hệ thống bán vé và đăng ký trực tuyến. |
|  | Phản hồi và đánh giá sau sự kiện để cải tiến cho các sự kiện tiếp theo. |
| 27 | Quản Lý Các Chương Trình Hỗ Trợ và Tài Chính |
|  | Thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp. |
|  | Hướng dẫn đăng ký và quy trình xét duyệt. |
|  | Cung cấp các công cụ tính toán và ước tính tài chính. |
| 28 | Sức Khỏe Cộng Đồng |
|  | Thông tin và hướng dẫn về an toàn thực phẩm. |
|  | Cảnh báo sức khỏe và các vấn đề vệ sinh an toàn. |
|  | Quản lý và phản hồi các cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng. |
|  | Hợp tác với các cơ quan y tế để cập nhật thông tin và hướng dẫn. |
|  | Tạo các chiến dịch giáo dục sức khỏe cho cộng đồng. |
| 29 | Tổng hợp Thông tin công bố trong hệ thống liên kết |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Thông tin công bố từ hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 30 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| II | Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý người dùng |
|  | Tạo mới người dùng. |
|  | Cập nhật thông tin người dùng. |
|  | Xóa người dùng. |
|  | Khôi phục mật khẩu người dùng. |
|  | Xem lịch sử hoạt động của người dùng. |
| 2 | Phân quyền và truy cập |
|  | Định nghĩa vai trò người dùng. |
|  | Phân quyền theo vai trò. |
|  | Kiểm soát truy cập theo khu vực. |
|  | Quản lý truy cập dữ liệu. |
|  | Audit truy cập và thay đổi quyền. |
| 3 | Tích hợp dữ liệu |
|  | Tích hợp dữ liệu từ các hệ thống khác. |
|  | Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực. |
|  | Quản lý các nguồn dữ liệu. |
|  | Chuyển đổi dữ liệu nhập khẩu. |
|  | Lịch sử cập nhật dữ liệu. |
| 4 | Đăng nhập và xác thực |
|  | Đăng nhập bằng tài khoản được mã hóa và kích hoạt |
|  | Quản lý phiên đăng nhập. |
|  | Thời gian chờ đăng xuất tự động. |
| 5 | Bảo mật dữ liệu |
|  | Mã hóa dữ liệu tại chỗ lưu trữ. |
|  | Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải. |
|  | Quản lý khóa mã hóa. |
|  | Dịch vụ phát hiện và phản ứng với vi phạm. |
|  | Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và ngữ cảnh. |
| 6 | Giao diện người dùng |
|  | Tùy chỉnh giao diện người dùng. |
|  | Hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile, tablet). |
|  | Cài đặt cá nhân hóa. |
|  | Thông báo và cảnh báo trên dashboard. |
| 7 | Quản lý dữ liệu thời gian thực |
|  | Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. |
|  | Hiển thị dữ liệu thời gian thực trên dashboard. |
|  | Cảnh báo dữ liệu bất thường. |
|  | Lưu trữ và truy vấn dữ liệu thời gian thực. |
|  | Báo cáo dữ liệu theo thời gian thực. |
| 8 | Quản lý dữ liệu lịch sử |
|  | Lưu trữ dữ liệu lịch sử. |
|  | Truy vấn dữ liệu lịch sử. |
|  | Báo cáo xu hướng từ dữ liệu lịch sử. |
|  | So sánh dữ liệu lịch sử và hiện tại. |
|  | Khôi phục dữ liệu lịch sử khi cần. |
| 9 | Báo cáo và phân tích |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh. |
|  | Báo cáo tự động theo lịch trình. |
|  | Có thể mở rộng phân tích dữ liệu bằng công cụ AI. |
|  | Visualizations cho dữ liệu phức tạp. |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
| 10 | Đồng bộ và tích hợp dữ liệu |
|  | API cho phép tích hợp với các hệ thống ngoài. |
|  | Đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. |
|  | Quản lý phiên bản dữ liệu. |
|  | Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi tích hợp. |
|  | Theo dõi và quản lý lỗi trong quá trình đồng bộ. |
| 11 | Cảnh báo và thông báo |
|  | Thiết lập cảnh báo dựa trên các ngưỡng định trước. |
|  | Gửi thông báo qua email ... tới người dùng. |
|  | Tùy chỉnh cảnh báo theo người dùng và vai trò. |
|  | Theo dõi và phản hồi cảnh báo. |
|  | Lưu trữ lịch sử cảnh báo và hành động liên quan. |
| 12 | Quản lý sự cố và vấn đề |
|  | Ghi nhận và phân loại sự cố. |
|  | Theo dõi tiến trình giải quyết sự cố. |
|  | Phân công trách nhiệm giải quyết sự cố. |
|  | Báo cáo về hiệu quả giải quyết. |
|  | Tích hợp với công cụ phân tích để tìm nguyên nhân gốc. |
| 13 | Quản lý chuỗi cung ứng |
|  | Theo dõi nguồn gốc sản phẩm. |
|  | Quản lý thông tin chuỗi cung ứng. |
|  | Báo cáo hiệu quả chuỗi cung ứng. |
|  | Cảnh báo về sự cố trong chuỗi cung ứng. |
|  | Phân tích và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. |
| 14 | Hỗ trợ quyết định |
|  | Công cụ phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định. |
|  | Mô hình dự báo và kịch bản. |
|  | Dashboard tùy chỉnh cho các nhà quản lý. |
|  | Tích hợp thông tin thị trường để hỗ trợ quyết định. |
|  | Phân tích rủi ro và cơ hội. |
| 15 | Quản lý thời tiết và môi trường |
|  | Tích hợp dữ liệu thời tiết từ các cơ quan khí tượng. |
|  | Phân tích ảnh hưởng của thời tiết đến sản xuất nông nghiệp. |
|  | Cảnh báo sớm về thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp. |
|  | Báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu. |
|  | Quản lý các sáng kiến thích ứng với môi trường. |
| 16 | Quản lý hoạt động nông nghiệp chuyên môn |
|  | Theo dõi sức khỏe động vật và cây trồng. |
|  | Cảnh báo về dịch bệnh và sâu bệnh. |
|  | Quản lý thông tin về thuốc bảo vệ thực vật. |
|  | Báo cáo về sự an toàn của thực phẩm. |
| 17 | Tổng hợp và đồng bộ dữ liệu liên kết |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
|  | Công cụ quản lý liên kết dữ liệu bằng API từ hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 18 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
| III | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Hồ Sơ Nông Dân và Hợp Tác Xã |
|  | Tạo và quản lý hồ sơ cho từng nông dân và hợp tác xã. |
|  | Lưu trữ thông tin về vùng trồng, mùa giống và vật tư nông nghiệp. |
|  | Cập nhật và theo dõi thông tin về các nhà cung cấp và thương lái liên quan. |
|  | Quản lý các liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp. |
|  | Tạo báo cáo về tình hình hoạt động của nông dân và hợp tác xã. |
| 2 | Quản lý Vùng Nguyên Liệu và Trồng Trọt |
|  | Vẽ và định vị các vùng nguyên liệu và trồng trọt trên bản đồ. |
| 3 | Quản Lý Vật Tư Nông Nghiệp |
|  | Cung cấp tài liệu và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. |
|  | Quản lý thông tin về các nhà cung cấp thuốc và phân bón. |
|  | Tích hợp công cụ để thống kê và phân tích sử dụng vật tư. |
|  | Lập báo cáo về tình hình sử dụng vật tư theo mùa vụ. |
| 4 | Thông Tin và Khuyến Nông |
|  | Cung cấp các tài liệu hướng dẫn canh tác và khuyến nông. |
|  | Thông tin về dịch bệnh và sâu hại gây bệnh. |
|  | Phát triển các ứng dụng di động để cập nhật thông tin khuyến nông. |
|  | Tổ chức các hội thảo và đào tạo trực tuyến về bảo vệ thực vật. |
|  | Đăng tải thông tin về các biện pháp phòng chống thiên tai. |
| 5 | Công Cụ Đồng Bộ Dữ Liệu và Báo Cáo |
|  | Đồng bộ hóa dữ liệu tự động giữa các cơ quan và hợp tác xã. |
|  | Tạo báo cáo sản xuất, bao gồm sản lượng và diện tích canh tác. |
|  | Xuất báo cáo theo nhiều định dạng, bao gồm Excel và PDF. |
|  | Thống kê và phân tích hiệu quả canh tác. |
|  | Cung cấp bảng tổng hợp số liệu cho các quyết định quản lý. |
| 6 | Hệ Thống Phân Quyền |
|  | Phân quyền truy cập cho các chuyên gia theo nhóm sản phẩm và địa lý. |
|  | Quản lý các cấp độ truy cập khác nhau trong hệ thống. |
|  | Đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu nông hộ, HTX. |
|  | Cho phép người dân truy cập thông tin qua cổng thông tin điện tử. |
|  | Cài đặt và quản lý quyền chỉnh sửa dữ liệu. |
| 7 | Tích Hợp và Liên Kết Dữ Liệu |
|  | Liên kết thông tin giữa các chuỗi cung ứng nông sản. |
|  | Tích hợp dữ liệu từ các thương lái và nhà thu mua vào hệ thống. |
|  | Cung cấp bức tranh tổng thể về quá trình hoạt động của ngành trồng trọt. |
|  | Tạo mối liên hệ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước khác. |
|  | Đảm bảo dữ liệu được cập nhật và chính xác. |
| 8 | Quản lý Dữ liệu Địa lý và Bản đồ |
|  | Sử dụng dữ liệu không gian để quản lý và hiển thị dữ liệu về địa lý nông nghiệp. |
|  | Cho phép người dùng vẽ và chỉnh sửa các vùng nguyên liệu trực tiếp trên bản đồ. |
|  | Tích hợp dữ liệu vệ tinh để cập nhật tình trạng các khu vực canh tác. |
| 9 | Quản lý Sản xuất và Hiệu suất |
|  | Theo dõi tiến trình trồng trọt và bảo vệ thực vật từ gieo trồng đến thu hoạch. |
|  | Phân tích hiệu suất sản xuất dựa trên dữ liệu thu thập được. |
|  | Quản lý và tối ưu hóa sử dụng nước và phân bón cho từng loại cây trồng. |
| 10 | Tương tác và Giao tiếp với Nông dân |
|  | Cung cấp giao diện truy cập dễ dàng cho nông hộ, HTX, chuyên viên… |
|  | Cho phép gửi và nhận thông báo về các cập nhật quy trình, thông tin dịch bệnh mới. |
|  | Tích hợp các công cụ truyền thông để tăng cường tương tác với người dân. |
|  | Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch khuyến nông qua hệ thống. |
| 11 | Quản lý Chứng nhận và Quy Trình |
|  | Quản lý quy trình đăng ký và cấp chứng nhận cho các vùng trồng. |
|  | Theo dõi và kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm. |
|  | Cung cấp tài liệu và hướng dẫn chi tiết cho các quy trình đăng ký. |
|  | Tích hợp với hệ thống quản lý quốc gia để đảm bảo các tiêu chuẩn được tuân thủ. |
|  | Thực hiện kiểm tra và cập nhật liên tục các giấy tờ liên quan đến bảo vệ thực vật. |
| 12 | Quản lý Rủi ro và Thích ứng |
|  | Thống kê, theo dõi và cập nhật các tình huống bất lợi về thời tiết được tích hợp để đưa ra cảnh báo. |
|  | Tổng hợp dữ liệu và báo cáo về tác động của các yếu tố bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. |
| 13 | Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng |
|  | Cung cấp tài liệu kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và cơ giới hóa. |
|  | Thông báo các buổi hội thảo và tập huấn thực tế tại địa phương. |
| 14 | Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng và Mã Số Cơ Sở Đóng Gói |
|  | Biểu mẫu đăng ký trực tuyến |
|  | Xác thực người dùng |
|  | Thông báo trạng thái xử lý |
|  | Quản lý hồ sơ trực tuyến và thực hiện quy trình nghiệp vụ |
|  | Tạo báo cáo và phân tích |
| 15 | Quản lý Thông Tin và Tài Liệu Nông Nghiệp |
|  | Lưu trữ và quản lý tài liệu về vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV và giống mới. |
|  | Cung cấp tài nguyên thông tin cho nông hộ và hợp tác xã. |
|  | Cung cấp các tài liệu hướng dẫn canh tác và quản lý dịch bệnh. |
| 16 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 17 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 18 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 19 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 20 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 21 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 22 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 23 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| IV | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Phân Quyền |
|  | Thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau cho người dùng trong cơ quan và người dân. |
|  | Kiểm soát truy cập dữ liệu theo vai trò và nhiệm vụ. |
|  | Cấp quyền sử dụng các tính năng nghiệp vụ cụ thể. |
|  | Tạo nhóm người dùng dựa trên tổ chức/doanh nghiệp. |
|  | Phân quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cho từng loại người dùng. |
| 2 | Thẩm định An Toàn Thực Phẩm (ATTP) |
|  | Quản lý quy trình thẩm định ATTP cho các sản phẩm. |
|  | Tích hợp các biện pháp kiểm soát và thẩm định chất lượng. |
|  | Tạo báo cáo đánh giá và xác thực an toàn. |
|  | Lưu trữ và quản lý hồ sơ thẩm định. |
|  | Tự động hóa các thủ tục liên quan đến thẩm định và cấp chứng nhận. |
| 3 | Giám sát dư lượng và tạp chất |
|  | Theo dõi và quản lý dư lượng hóa chất trong sản phẩm. |
|  | Thiết lập hệ thống giám sát liên tục các mẫu thử. |
|  | Tạo báo cáo chi tiết về kết quả kiểm tra. |
| 4 | Quản lý chuỗi cung ứng ATTP |
|  | Tạo hệ thống thông tin danh sách chuỗi cung ứng ATTP |
|  | Quản lý thông tin liên kết giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng. |
|  | Theo dõi và báo cáo về các vấn đề an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng. |
| 5 | Tự công bố sản phẩm và Cam kết thông tư 17 |
|  | Quản lý quy trình tự công bố sản phẩm. |
|  | Đánh giá và xác nhận các thông tin tự công bố của doanh nghiệp. |
|  | Tạo và quản lý hồ sơ tự công bố. |
|  | Theo dõi và đánh giá tuân thủ các quy định. |
|  | Quản lý các cam kết theo Thông tư 17 của nông hộ |
| 6 | Nhuyễn Thể 2 Mảnh Vỏ và ATTP sau thu hoạch |
|  | Phát triển hệ thống theo dõi và quản lý chất lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ. |
|  | Kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm trong quá trình nuôi và thu hoạch. |
|  | Phát triển công cụ số hóa quy trình đánh giá chấn nhận xuất xứ. |
|  | Tích hợp dữ liệu kiểm soát chất lượng nước trong khu vực quy định. |
|  | Đánh giá và báo cáo về chất lượng sản phẩm trong chu trình sau thu hoạch. |
|  | Quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cụ thể cho sản phẩm nhuyễn thể. |
| 7 | Kiến Thức ATTP |
|  | Cung cấp tài liệu đào tạo và hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. |
|  | Cung cấp các công cụ kiểm tra kiến thức và đánh giá |
| 8 | Hệ thống Báo cáo và Tổng hợp |
|  | Phát triển các công cụ để tổng hợp dữ liệu từ các hoạt động kiểm soát và giám sát khác nhau. |
|  | Phân tích và so sánh hiệu quả của các chương trình và chính sách quản lý chất lượng. |
|  | Tạo báo cáo cho các cấp quản lý và cơ quan quy định. |
|  | Tích hợp các hệ thống báo cáo với cổng thông tin điện tử để người dân có thể truy cập. |
| 9 | Giao tiếp và Hỗ trợ Người Dùng |
|  | Cung cấp một giao diện người dùng thân thiện để tương tác với hệ thống. |
|  | Cho phép tạo các nội dung biểu mẫu đăng ký |
|  | Phát triển các kênh hỗ trợ như hotline, email … |
|  | Cho phép người dân phản hồi và gửi yêu cầu trực tiếp thông qua hệ thống. |
|  | Tích hợp công cụ FAQ và hệ thống hướng dẫn tự động để giảm thiểu yêu cầu hỗ trợ. |
| 10 | Đảm bảo Tuân thủ và Quản lý Chất lượng |
|  | Tích hợp công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. |
|  | Phát triển các chỉ số đánh giá hiệu quả và chất lượng của các chương trình quản lý. |
|  | Quản lý và kiểm soát rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. |
|  | Tạo báo cáo tổng hợp về hoạt động quản lý chất lượng. |
|  | Phân tích dữ liệu và xuất ra các biểu đồ so sánh, đánh giá. |
|  | Cung cấp giao diện trực quan cho việc xem và phân tích dữ liệu. |
|  | Tích hợp công cụ phân tích dữ liệu nâng cao. |
|  | Xuất báo cáo theo nhiều định dạng theo phân quyền. |
| 11 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 12 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 13 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 14 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 15 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 16 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 17 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 18 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| V | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản |
|  | Tạo và quản lý tài khoản cho người dân, chuyên viên, và các đơn vị liên quan. |
|  | Phân quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng trong hệ thống. |
|  | Xác thực và bảo mật đa yếu tố cho các tài khoản. |
|  | Kiểm soát và theo dõi hoạt động đăng nhập của người dùng. |
|  | Thiết lập và quản lý các nhóm người dùng theo chức năng và khu vực. |
| 2 | Quản lý Thông Tin và Dữ Liệu Thủy Sản |
|  | Công cụ tổng hợp cơ sở dữ liệu thủy sản |
|  | Công cụ báo cáo thống kê ngành thủy sản |
|  | Công cụ điều tra và cập nhật thông tin thủy sản |
| 3 | Quản Lý và Điều Hướng Khai Thác Thủy Sản |
|  | Công cụ quản lý hoạt động khai thác |
|  | Tài liệu hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền |
|  | Tài liệu quy định về mùa vụ và khu vực khai thác |
|  | Công cụ quản lý giấy phép hoạt động |
| 4 | Bảo Tồn và Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản |
|  | Tuyên truyền và giáo dục bảo tồn |
|  | Công cụ thông tin khu bảo tồn thủy sản |
|  | Tài liệu hướng dẫn các biện pháp bảo vệ nguồn lợi |
|  | Tổng hợp danh mục loài bảo vệ |
| 5 | Hướng Dẫn và Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản |
|  | Hướng dẫn kỹ thuật và mùa vụ nuôi trồng |
|  | Công cụ quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng |
|  | Công cụ thông tin kiểm tra điều kiện sản xuất nuôi trồng |
| 6 | Quản Lý Giống Thủy Sản |
|  | Công cụ kiểm định và cấp phép giống thủy sản |
|  | Công cụ thông tin giám sát chất lượng giống |
|  | Công cụ quản lý truy xuất nguồn gốc giống |
| 7 | Quản Lý Thức Ăn và Nguyên Liệu Thủy Sản |
|  | Tài liệu hướng dẫn sản xuất thức ăn an toàn |
|  | Công cụ thông tin kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản |
|  | Công cụ quản lý và cấp phép kinh doanh thức ăn |
| 8 | Quản Lý Môi Trường Nuôi Trồng |
|  | Công cụ thông tin đánh giá và quản lý chất lượng nước |
|  | tài liệu hướng dẫn xử lý môi trường nuôi trồng |
|  | Công cụ thông tin quản lý sản phẩm cải tạo môi trường |
|  | Công cụ thông tin giám sát môi trường |
| 9 | Kiểm Dịch và An Toàn Thực Phẩm Thủy Sản |
|  | Công cụ thông tin quản lý và giám sát kiểm dịch thủy sản |
|  | Công cụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm |
|  | Công cụ thông tin thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh |
|  | Công cụ thông tin quản lý và giám sát cơ sở giết mổ |
|  | Tài liệu hướng dẫn và giám sát các biện pháp an toàn thực phẩm |
| 10 | Quản Lý Vùng Nuôi và Bản Đồ |
|  | Vẽ và quản lý khu vực nuôi, vùng nuôi, ao nuôi trên bản đồ số. |
|  | Tích hợp công cụ bản đồ số để tạo và chỉnh sửa bản đồ vùng nuôi. |
|  | Lập bản đồ chuyên đề về các khu vực nuôi trồng thủy sản. |
|  | Phân tích dữ liệu không gian để hỗ trợ quyết định quản lý. |
|  | Chia sẻ và cập nhật bản đồ với các đơn vị liên quan trong thời gian thực. |
| 11 | Quản Lý và Phân Tích Dữ Liệu |
|  | Thu thập và quản lý dữ liệu từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản. |
|  | Phát triển hệ thống báo cáo cho phép phân tích, thống kê dữ liệu hiệu quả. |
|  | Tích hợp công cụ thống kê để xử lý và phân tích dữ liệu lớn. |
|  | Cung cấp giao diện trực quan cho các phân tích và báo cáo dữ liệu. |
|  | Tự động hóa việc tạo các đánh giá và biểu đồ phân tích để hỗ trợ quyết định. |
| 12 | Quản lý Mã Số và Đăng Ký |
|  | Cung cấp hệ thống đăng ký trực tuyến cho mã số ao nuôi và vùng nuôi. |
|  | Quản lý và phát hành mã số theo quy định hiện hành. |
|  | Kiểm soát và xác minh thông tin đăng ký mã số. |
|  | Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu mã số đầy đủ và chính xác. |
|  | Tạo báo cáo về trạng thái và sử dụng của mã số ao nuôi và vùng nuôi. |
| 13 | Báo cáo và Phân tích Dữ Liệu |
|  | Tổng hợp và phân tích dữ liệu từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. |
|  | Cung cấp công cụ báo cáo đa dạng để hỗ trợ việc ra quyết định. |
|  | Tạo bảng điều khiển dữ liệu với các chỉ số hiệu suất chính. |
|  | Phân tích xu hướng và mô hình để cải tiến quy trình. |
|  | Cung cấp các biểu đồ và đồ thị trực quan để dễ dàng hiểu thông tin. |
| 14 | Tích Hợp và Liên Kết Dữ Liệu |
|  | Đảm bảo tích hợp dữ liệu liền mạch giữa các cơ quan quản lý, tổ chức nuôi trồng. |
|  | Phát triển các API để liên kết với hệ thống dữ liệu khác. |
|  | Tạo cầu nối dữ liệu để hỗ trợ quy trình kiểm định và thẩm định. |
|  | Đồng bộ hóa thông tin cập nhật giữa các đơn vị và cơ sở dữ liệu trung tâm. |
|  | Quản lý và theo dõi dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử liên quan. |
| 15 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 16 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 17 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 18 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 19 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 20 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 14 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 15 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| VI | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Phân Quyền |
|  | Tạo và cấp quyền truy cập dựa trên vai trò người dùng (như quản trị viên, nhân viên hợp tác xã, người dân). |
|  | Kiểm soát quyền truy cập tới dữ liệu nhạy cảm và quan trọng. |
|  | Cung cấp giao diện dễ sử dụng cho việc cấp phép và kiểm soát quyền truy cập. |
|  | Theo dõi hoạt động truy cập và báo cáo các hành vi không phù hợp. |
|  | Thiết lập cấu hình bảo mật đa yếu tố để tăng cường bảo vệ dữ liệu. |
| 2 | Giám Sát và Quản Lý Hợp Tác Xã |
|  | Tạo hồ sơ đầy đủ cho từng hợp tác xã, bao gồm thông tin về thành viên và hoạt động. |
|  | Theo dõi và cập nhật tình trạng sức khỏe tài chính và hoạt động của hợp tác xã. |
|  | Phân tích hiệu suất và năng lực của hợp tác xã thông qua các chỉ số đã định. |
|  | Quản lý các sản phẩm OCOP, bao gồm đăng ký, phân loại và theo dõi hiệu quả. |
|  | Báo cáo và đánh giá thường xuyên về tiến trình và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. |
| 3 | Quản Lý Làng Nghề và Nghệ Nhân |
|  | Thiết lập cơ sở dữ liệu toàn diện về làng nghề và nghệ nhân. |
|  | Quản lý và cập nhật danh mục các làng nghề và nghệ nhân nổi tiếng. |
|  | Phát triển các chương trình hỗ trợ và phát triển kỹ năng cho nghệ nhân. |
|  | Theo dõi và báo cáo về sự phát triển và thách thức của từng làng nghề. |
| 4 | Quản Lý Dân Cư và Xóa Nghèo |
|  | Công cụ quản lý tiến trình các dự án xóa nghèo và phát triển cộng đồng. |
|  | Phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả các chương trình xóa nghèo. |
| 5 | Quản lý thông tin diêm dân và diêm nghiệp |
|  | Thiết lập hồ sơ đầy đủ cho mỗi diêm dân và diêm nghiệp, bao gồm thông tin cá nhân, vị trí ao muối, và lịch sử sản xuất. |
|  | Theo dõi và cập nhật thông tin liên tục về hoạt động sản xuất muối và các thay đổi trong quy trình làm việc. |
| 6 | Vẽ và quản lý bản đồ khu vực sản xuất muối |
|  | Sử dụng dữ liệu không gian để lập bản đồ các khu vực sản xuất muối, bao gồm vị trí các ao muối và khu vực phụ trợ. |
|  | Cung cấp công cụ cho phép diêm dân và quản lý cập nhật, chỉnh sửa thông tin địa lý trực tiếp trên hệ thống. |
| 7 | Quản lý và phát triển chuỗi cung ứng muối |
|  | Quản lý thông tin về các nhà cung cấp vật tư, từ nước biển, công cụ sản xuất, đến hệ thống bơm và kênh dẫn nước. |
|  | Tạo kết nối giữa các diêm dân với thị trường, nhà phân phối, và người tiêu dùng, hỗ trợ tiếp thị và bán hàng. |
| 8 | Báo cáo và phân tích hoạt động sản xuất muối |
|  | Phát triển hệ thống báo cáo tự động về sản lượng, doanh thu và chi phí sản xuất. |
|  | Cung cấp các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả sản xuất và xác định cơ hội cải tiến. |
|  | Tạo ra các biểu đồ và đồ thị để trực quan hóa dữ liệu sản xuất và giúp diêm dân và quản lý dễ dàng hiểu và ra quyết định. |
| 9 | Phân Tích Thống Kê và Báo Cáo |
|  | Tạo ra cácbáo cáo để đánh giá quá trình triển khai và hoạt động tăng trưởng của hợp tác xã. |
|  | Cung cấp các công cụ phân tích để hiểu rõ hơn về xu hướng và mẫu dữ liệu trong khu vực. |
|  | Đưa ra các số liệu tổng quan và chi tiết về các hoạt động phát triển nông thôn. |
| 10 | Tích Hợp và Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu |
|  | Đảm bảo tích hợp dữ liệu từ các ngành khác nhau để có cái nhìn tổng quan về phát triển nông thôn. |
|  | Tạo các API để dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu từ các hệ thống khác. |
|  | Đồng bộ hóa thông tin giữa các cơ quan quản lý tại các cấp khác nhau. |
|  | Phát triển cơ sở dữ liệu trung tâm để quản lý hiệu quả dữ liệu lớn. |
|  | Cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống thông qua các nâng cấp công nghệ. |
| 11 | Hỗ Trợ và Đào Tạo |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn và đào tạo cho các chuyên viên và người dân liên quan đến quản lý nông thôn. |
|  | Cung cấp thông tin các hội thảo, hội nghị để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. |
|  | Cung cấp thông tin các khóa học Giám đốc HTX |
| 12 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 13 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 14 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 15 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 16 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 17 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 18 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 19 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| VII | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản Lý Phân Quyền Người Dùng |
|  | Tạo tài khoản người dùng mới. |
|  | Quản lý thông tin Chủ thể OCOP và hoạt động sản xuất thương mại |
|  | Phân loại người dùng theo vai trò và nhiệm vụ. |
|  | Cấp và thu hồi quyền truy cập. |
|  | Quản lý mật khẩu và bảo mật tài khoản. |
|  | Đăng nhập và xác thực đa yếu tố. |
| 2 | Nền Tảng Tuyên Truyền và Tập Huấn |
|  | Quản lý và cung cấp thông tin các chiến dịch tuyên truyền |
|  | Quản lý và cung cấp thông tin các khóa tập huấn trực tuyến và trực tiếp. |
|  | Quản lý và phân phối tài liệu tập huấn. |
| 3 | Quản Lý Dự Án Hạ Tầng |
|  | Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho các dự án hạ tầng. |
|  | Quản lý và Theo dõi thông tin tổng hợp của các dự án. |
|  | Tích hợp hệ thống thông tin địa lý hạ tầng đầu tư trên nền bản đồ số. |
| 4 | Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp |
|  | Công cụ tạo kết nối giữa nông dân và thị trường tiêu thụ. |
|  | Quản lý và cung cấp thông tin các hoạt động OCOP tại địa phương. |
| 5 | Quản Lý Sản Phẩm OCOP |
|  | Tạo và quản lý hồ sơ cho mỗi sản phẩm OCOP. |
|  | Theo dõi tiến trình từ sản xuất đến tiêu thụ của sản phẩm OCOP. |
|  | Cập nhật thông tin sản phẩm OCOP, bao gồm chất lượng, giá cả, và nguồn gốc. |
| 6 | Hệ Thống Kết Nối Thương Mại |
|  | Công cụ kết nối thương mại liên kết sản phẩm OCOP với thị trường. |
| 7 | Quảng Bá và Xúc Tiến Thương Mại |
|  | Công cụ giới thiệu thông tin quảng cáo cho sản phẩm OCOP. |
|  | Thông tin hoạt động của các sự kiện, hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm. |
| 8 | Liên Kết Du Lịch Cộng Đồng |
|  | Công cụ giới thiệu thông tin các tour du lịch liên kết với các sản phẩm OCOP. |
|  | Công cụ liên kết với các doanh nghiệp du lịch để thăng giá trị thương mại cho sản phẩm OCOP. |
| 9 | Phát Triển Chủ Thể OCOP |
|  | Công cụ đăng ký cho các chủ thể OCOP mới. |
|  | Cung cấp tài liệu cho các doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia vào chương trình OCOP. |
|  | Tích hợp hệ thống thông tin địa lý Chủ thể OCOP và sản phẩm OCOP trên nền bản đồ số. |
| 10 | Báo Cáo Tổng Hợp |
|  | Tạo báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh và sản xuất của các sản phẩm OCOP. |
|  | Cho phép xuất báo cáo dưới nhiều định dạng như PDF, Excel, và CSV. |
| 11 | Thống Kê Tương Tác Người Dùng |
|  | Theo dõi và phân tích tương tác của người dùng trên hệ thống. |
|  | Theo dõi và phân tích dữ liệu trên hệ thống |
| 12 | Quản Lý Dữ Liệu Thị Trường |
|  | Liên kết dữ liệu đến các hệ thống khác bằng API |
| 13 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 14 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 15 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 16 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 17 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 18 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 19 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 20 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| VIII | Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản |
|  | Tạo tài khoản cho người dùng với quyền hạn phù hợp. |
|  | Cấp quyền truy cập theo vị trí địa lý và chức năng nhiệm vụ. |
|  | Kiểm soát và quản lý quyền truy cập dữ liệu. |
|  | Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư. |
|  | Cung cấp hỗ trợ và bảo trì tài khoản người dùng. |
| 2 | Hướng Dẫn Sản Xuất Chăn Nuôi |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sản xuất |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh |
|  | Cung cấp tài liệu quy trình sản xuất VietGAP… |
|  | Công cụ tổng hợp số liệu kế hoạch hàng năm |
| 3 | Quản Lý Và Đánh Giá Giống Vật Nuôi |
|  | Công cụ đăng ký giống vật nuôi mới |
|  | Công cụ thông tin kiểm định và chứng nhận giống |
|  | Tổng hợp thông tin quỹ gen vật nuôi |
|  | Công cụ cấp giấy phép lưu hành cho giống |
| 4 | Quản Lý Thức Ăn Chăn Nuôi |
|  | Công cụ đăng ký và phê duyệt loại thức ăn mới |
|  | Công cụ đăng ký kiểm soát chất lượng thức ăn |
|  | Công cụ thông tin giám sát thử nghiệm thức ăn |
|  | Tổng hợp thông tin nhập khẩu và phân phối thức ăn |
| 5 | Bảo Vệ Môi Trường Chăn Nuôi |
|  | Công cụ thông tin giám sát khu chăn nuôi |
|  | Công cụ thông tin đánh giá hiện trạng môi trường |
| 6 | Quản Lý Dịch Bệnh Động Vật |
|  | Công cụ thông tin giám sát dịch bệnh |
|  | Công cụ thông tin giám sát kế hoạch tiêm phòng |
|  | Báo cáo và cảnh báo dịch bệnh |
|  | Công cụ thông tin giám sát vùng an toàn dịch bệnh và dịch bệnh |
| 7 | Kiểm Dịch Và Kiểm Soát Giết Mổ |
|  | Công cụ thông tin giám sát kiểm dịch động vật |
|  | Công cụ thông tin giám sát các trạm kiểm dịch |
|  | Công cụ thông tin giám sát quy trình giết mổ |
|  | Công cụ thông tin giám sát kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ |
|  | Công cụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y |
| 8 | Quản Lý Thuốc Thú Y Và Chế Phẩm Sinh Học |
|  | Công cụ đăng ký và phê duyệt thuốc thú y mới |
|  | Công cụ thông tin kiểm soát chất lượng thuốc thú y |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc thú y an toàn |
|  | Công cụ thông tin giám sát thị trường thuốc thú y |
|  | Công cụ thông tin xử lý thuốc thú y không đạt chuẩn |
| 9 | Quản Lý Vùng Nuôi Yến |
|  | Công cụ theo dõi vùng nuôi yến. |
|  | Công cụ số hóa bản đồ vùng nuôi yến. |
|  | Cập nhật thông tin về các hoạt động nuôi trong từng khu vực. |
| 10 | Quản Lý Nhà Yến |
|  | Công cụ đăng ký và cấp phép cho nhà yến. |
|  | Công cụ quản lý các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nhà yến. |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn và quy trình vận hành nhà yến. |
|  | Thống kê, tổng hợp sản lượng yến thu hoạch. |
| 11 | Quản Lý Sản Phẩm Yến và Chuỗi Cung Ứng |
|  | Theo dõi và quản lý chất lượng các sản phẩm yến. |
|  | Thống kê chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ yến |
|  | Công cụ thông tin các đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi sản phẩm yến. |
| 12 | Liên Kết với Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản |
|  | Tích hợp dữ liệu và quy trình với hệ thống quản lý chất lượng chung. |
|  | Chia sẻ dữ liệu và thông tin giữa các cơ quan quản lý. |
|  | Phối hợp trong các hoạt động kiểm tra và giám sát chất lượng. |
| 13 | Báo cáo Và Phân Tích Dữ liệu Chăn Nuôi |
|  | Công cụ báo cáo định kỳ |
|  | Thống kê dữ liệu sản xuất chăn nuôi |
|  | Thống kê Tổng hợp kết quả hoạt động chăn nuôi |
|  | Công cụ báo cáo tình hình dịch bệnh |
| 14 | Tổng Hợp Dữ Liệu Trên Bản Đồ Số |
|  | Số hoá dữ liệu không gia các điểm dịch vụ, trạm kiểm soát, sản phẩm, địa điểm trên bản đồ số |
| 15 | Số hóa Biểu Mẫu |
|  | Tạo biểu mẫu điện tử |
|  | Chuyển đổi biểu mẫu giấy sang điện tử |
|  | Lập chỉ mục và lưu trữ biểu mẫu điện tử |
|  | Tìm kiếm và truy xuất biểu mẫu |
| 16 | Tùy Chỉnh Biểu Mẫu |
|  | Chỉnh sửa biểu mẫu |
|  | Lưu và quản lý phiên bản biểu mẫu |
|  | Đặt quyền truy cập cho các biểu mẫu |
|  | Áp dụng mẫu thiết kế cho biểu mẫu |
| 17 | Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng PDF |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Word |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng Excel |
|  | Xuất biểu mẫu dưới dạng HTML |
|  | Tạo bản in của biểu mẫu |
| 18 | Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu |
|  | Điền tự động thông tin vào biểu mẫu |
|  | Cập nhật dữ liệu đồng bộ trong biểu mẫu |
|  | Kiểm tra và xác thực dữ liệu nhập |
|  | Lưu trữ dữ liệu sau khi nhập vào biểu mẫu |
| 19 | Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu |
|  | Công cụ quản lý sử dụng biểu mẫu qua giao diện web |
|  | Thực hiện và theo dõi quy trình trên biểu mẫu |
|  | Truy cập vào thư viện biểu mẫu |
|  | Lựa chọn biểu mẫu cần sử dụng |
|  | Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử |
|  | Lưu bản nháp của biểu mẫu đang điền |
| 20 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 21 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 22 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |
| VII | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |
| 1 | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản |
|  | Tạo tài khoản cho người dùng với quyền hạn phù hợp. |
|  | Cấp quyền truy cập theo vị trí địa lý và chức năng nhiệm vụ. |
|  | Kiểm soát và quản lý quyền truy cập dữ liệu. |
|  | Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư. |
|  | Cung cấp hỗ trợ và bảo trì tài khoản người dùng. |
| 2 | Quản Lý Dữ Liệu và Thông Tin Thủy Lợi |
|  | Thu thập dữ liệu |
|  | Tổng hợp, thống kê dữ liệu |
|  | Cập nhật hệ thống quản lý dữ liệu |
| 3 | Quản Lý và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi |
|  | Công cụ thông tin kiểm tra định kỳ công trình |
|  | Công cụ thông tin bảo trì và sửa chữa công trình |
| 4 | Cấp Phép hoạt động trong lĩnh vực Thủy Lợi |
|  | Công cụ xử lý hồ sơ yêu cầu cấp phép |
|  | Công cụ thông tin kiểm tra điều kiện cấp phép |
|  | Công cụ gia hạn và thu hồi giấy phép |
|  | Công cụ thông tin giám sát hoạt động sau cấp phép |
| 5 | Quản lý Nguồn Nước Sạch Nông Thôn |
|  | Công cụ thông tin kiểm tra chất lượng nước sạch |
|  | Tài liệu cập nhật tiêu chuẩn nước sạch |
| 6 | Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Lụt Bão |
|  | Công cụ lập kế hoạch bảo trì đê điều |
|  | Công cụ thông tin đào tạo và huấn luyện lực lượng phòng chống lụt bão |
|  | Công cụ cấp phép xây dựng mới liên quan đến đê điều |
| 7 | Triển Khai Biện Pháp Phòng Chống Thiên Tai |
|  | Công cụ lập kế hoạch ứng phó thiên tai |
|  | Công cụ điều phối nguồn lực ứng phó |
|  | Công cụ thông tin huấn luyện và thực tập phương án ứng phó |
|  | Công cụ báo cáo và đánh giá sau sự kiện |
| 8 | Thu thập Dữ liệu Viễn thám |
|  | Thu thập dữ liệu vệ tinh về thời tiết, nhiệt độ, áp suất không khí, mưa, mây, sóng biển. |
|  | Cập nhật dữ liệu thời tiết liên tục từ các cơ quan viễn thám và các trạm khí tượng |
| 9 | Phân tích và Xử lý Dữ liệu |
|  | Phân tích xu hướng thời tiết để dự báo các điều kiện thời tiết có lợi và bất lợi. |
|  | Xử lý dữ liệu để đưa ra dự báo thời tiết ngắn hạn và dài hạn (3 ngày, 5 ngày, 30 ngày). |
| 10 | Cảnh báo Sớm và Hướng dẫn Phòng Chống Thiên tai |
|  | Tích hợp hệ thống cảnh báo sớm cho bão, lũ, hạn hán và các sự kiện thời tiết khác. |
|  | Cung cấp hướng dẫn và chỉ thị cho người dân về các biện pháp phòng chống thiên tai. |
| 11 | Tương tác và Thông tin cho Người Dân |
|  | Công cụ cho người dân có thể truy cập thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai mọi lúc mọi nơi. |
|  | Cung cấp thông tin hỗ trợ trong trường hợp thiên tai, cứu hộ, kế hoạch sơ tán…. |
| 12 | Tổng Hợp Dữ Liệu Trên Bản Đồ Số |
|  | Số hoá dữ liệu không gia các điểm đê điều, hạ tầng tuỷ lợi... trên bản đồ số |
| 13 | Báo cáo Và Thống Kê |
|  | Tạo báo cáo tùy chỉnh theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Báo cáo hoạt động của người dùng trên hệ thống theo phân quyền chức năng nhiệm vụ |
|  | Xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau như PDF, Excel, HTML |
|  | Thống kê các dự liệu theo các mục tiêu thời gian, khu vực hành chính, nhiệm vụ |
|  | Thống kê ngươi dùng truy vấn hệ thống chi tiết |
|  | Danh mục tổng quang các chỉ số, dử liệu tổng hợp theo dạng biểu đồ, dashboard |
| 14 | Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Thực hiện các chức năng thao tác nhanh trên nền tảng thiết bị di động cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
| 15 | Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Cơ Quan Quản Lý |
|  | Bộ giao diện Hệ quản trị nội dung ( Content Management System_CMS) dành cho Người dân, nông hộ, HTX, doanh nghiệp … |
|  | Trang thông tin công bố của hệ thống và đăng nhập tài khoản (HomePage và Login) |

Yêu cầu chung:

Để đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số, tất cả các hệ thống phần mềm trong dự án phải được tích hợp và đồng bộ dữ liệu một cách tự động với Hệ thống Trục Dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) và Cổng Dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1). Điều này bao gồm việc duy trì cấu trúc dữ liệu nhất quán và đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu qua mỗi hệ thống phần mềm liên quan.

## Các chức năng chính (Usecase) và phương pháp xây dựng phần mềm nội bộ được xác định dựa trên Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT và các quy định khác. Việc triển khai sẽ bao gồm các bước đánh giá, khảo sát, và tham vấn với chuyên gia, cũng như các đơn vị chức năng liên quan đến quá trình chuyển đổi dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp cho Giai đoạn 01.

## 3. Dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn

### 3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

- Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của Chính phủ quy định Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội;

- Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo đấu thầu;

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Công văn 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

- Báo giá của các đơn vị cung cấp trên thị trường.

### 3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Trong đó:

| STT |  | Danh mục chi phí |  | Giá trị sau thuế |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây lắp |  | - |  |
| II | Chi phí thiết bị |  | 22.925.056.000 đồng |  |
| III | Chi phí quản lý dự án |  | 2.744.048.045 đồng |  |
| IV | Chi phí tư vấn |  | 1.623.637.981 đồng |  |
| V | Chi phí khác |  | 1.271.203.283 đồng |  |
| VI | Chi phí dự phòng |  | 1.436.054.691 đồng |  |
|  |  | TỔNG CỘNG |  | 30.000.000.000 đồng |  |

(Chi tiết tại phụ lục I đính kèm)

3.3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030

3.4. Dự kiến chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

Dự kiến chi phí vận hành sản phẩm dự án sau đầu tư khoảng 2.479 triệu đồng/năm, bao gồm:

- Chi phí duy trì triển khai hạ tầng và dịch vụ CNTT của hệ thống, vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn thông tin

- Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.

- Nguồn vốn triển khai dự án sau khi hoàn thành đề xuất xem xét từ nguồn chi thường xuyên. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các thủ tục đề xuất kinh phí và tổ chức sử dụng, chi phí vận hành theo quy định của pháp luật.

## 4. Dự kiến tiến độ, phân kỳ thực hiện đầu tư

| TT | HẠNG MỤC | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: - Trình và phê duyệt chủ trương đầu tư. - Trình và phê duyệt dự toán, chi phí tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư; kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. - Tổ chức lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. | Quý I/2024-III/2024 |
| 2 | - Trình và phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư. - Tổ chức lựa chọn nhà thầu quản lý dự án - Tổ chức lập và phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán. | Quý IV/2024-2026 |
| 3 | - Triển khai các hoạt động chuyên gia, khảo sát, phân tích, chuyển hoá quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và thiết kế kiếng trúc dữ liệu hệ thống. - Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu. - Triển khai thực hiện dự án. - Nghiệm thu tổng thể và Quyết toán. - Kết thúc dự án. | 2024 - 2026 |

## 5. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

5.1. Các yếu tố liên quan đến an ninh và môi trường

Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)” là dự án ứng dụng CNTT, chủ yếu tập trung đầu tư phần mềm, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng CSDL chuyên ngành; các hệ thống trang thiết bị phải đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, vì vậy dự án này không nằm trong danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Phần mềm, ứng dụng, cơ sở dữ liệu vận hành trên môi trường mạng, nguồn thông tin, dữ liệu được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không gây ảnh hưởng đến an ninh và môi trường. Ngoài ra, việc phát triển hệ thống gắn liền với thực thi các giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh thiết bị, thông tin, dữ liệu, do đó hạn chế thấp nhất các tác động xấu làm mất an ninh, an toàn.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành dự án, việc đưa Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp sử dụng chính thức gắn với ban hành, áp dụng Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng sẽ giúp cho các sản phẩm của dự án được khai thác sử dụng hiệu quả, kiểm soát, giám sát được các tác động tiêu cực.

Với quy mô dự kiến đầu tư và đề xuất hình thức tổ chức triển khai, quản lý sử dụng nêu trên cho thấy, dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)” đáp ứng các quy định về an ninh và môi trường.

5.2. Hiệu quả về kinh tế - xã hội

Việc thực hiện triển khai và vận hành hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I) sẽ hướng đến hiệu quả dự kiến như sau:

Thứ nhất, dự án tạo ra một công cụ hiện đại để nâng cao năng lực quản lý điều hành trên môi trường số, hỗ trợ lãnh đạo các cấp và cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định một cách khoa học, chính xác kịp thời. Đồng thời, dựa trên kết quả của việc phân tích dữ liệu lớn, hệ thống sẽ phân tích và đánh giá các góc độ, các lĩnh vực nông nghiệp để giúp cho công tác hoạch định chính sách và xây dựng đường lối phát triển ngành nông nghiệp trong tỉnh một cách hiệu quả.

Thứ hai, dự án cho phép thực hiện việc giám sát hoạt động, cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo sự đầy đủ về thông tin phục vụ cho công tác quản lý và kịp thời phát hiện các vấn đề quan trọng ở mỗi thời điểm.

Thứ ba, hệ thống cho phép tin học hóa công tác quản lý nội dung, tài liệu, quy trình, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nguồn lực thay vì làm báo cáo thủ công, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành có thêm thời gian để tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ tư, hệ thống hình thành môi trường số trong nông nghiệp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành hoạt động, làm việc, tương tác, phân tích dữ liệu. Môi trường số sẽ giúp giảm thời gian xử lý công việc và từng bước làm thay đổi tác phong làm việc theo hướng sử dụng thông tin dữ liệu để phân tích phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý ngành.

Thứ năm, trong quá trình xây dựng dự án và tích hợp dữ liệu, việc hoàn thiện cơ chế chia sẻ và tích hợp dữ liệu, đồng thời nâng cao kỷ luật đảm bảo dữ liệu sẽ giúp các đơn vị liên quan phải đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành. Dữ liệu một khi được tích hợp và chia sẻ nó sẽ là một tài sản quý giá và hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo ngành nông nghiệp.

Thứ sáu, các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn dữ liệu một cách đầy đủ, nhanh chóng và chính xác dựa trên các nền tảng dữ liệu, các ứng dụng công nghệ mới, tăng cường kết nối chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời giúp cho hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn, tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp.

## 6. Phân chia các dự án thành phần (nếu có)

Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.

## 7. Giải pháp tổ chức thực hiện

7.1. Mô hình tổng thể của hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp như sau:

Trong đó:

- Tầng người sử dụng: bao gồm các đối tượng người dùng (lãnh đạo, cán bộ ngành nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân) sẽ sử dụng các thiết bị phổ biến (trình duyệt Web, điện thoại thông minh) để khai thác, sử dụng hệ thống;

- Tầng giao tiếp: tiếp nhận, xử lý các thông tin tương tác của người dùng và hệ thống thông tin qua các kênh giao tiếp phổ biến như Web, App, Email/SMS, cổng (Portal)... để vận hành, khai thác hệ thống;

- Tầng quy trình, nghiệp vụ tin học hóa: tập trung nghiệp vụ các chuyên ngành đã được tin học hóa thông qua các giao diện ứng dụng để dễ dàng sử dụng;

- Tầng ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: cung cấp, xuất bản các dịch vụ dữ liệu thông qua tích hợp, giao diện tương tác để người dùng, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, sử dụng;

- Tầng nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu: tập trung các nền tảng cốt lõi của ngành, đồng thời đây cũng là tầng tập trung xử lý, phân tích và cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng;

- Tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu: quản lý các CSDL theo mô hình tập trung, chia sẻ kết nối;

- Tầng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin: quản lý tài nguyên, hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành hệ thống;

- Tầng chính sách, chỉ đạo, quản lý: bao gồm các quy định, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các chính sách, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp.

Mô hình kết nối tổng thễ

7.2 Giải pháp về kỹ thuật

Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp sử dụng các giải pháp công nghệ tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, đảm bảo dự phòng năng lực trong vòng 5 - 7 năm tới để tránh lạc hậu và đảm bảo hiệu quả sử dụng của dự án. Tính toán đầy đủ, tránh phát sinh thiết bị do lỗi chủ quan.

a. Giải pháp công nghệ phát triển phần mềm

| STT | Hạng mục | Công nghệ và Giải Pháp được sử dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ điều hành cho máy chủ | Sử dụng hệ điều hành Linux hoặc Windows Server, tùy theo yêu cầu về bảo mật và khả năng tương thích với phần mềm |
| 2 | Hệ điều hành cho mobile | Hỗ trợ đa nền tảng bao gồm Android và iOS, đảm bảo ứng dụng di động có thể vận hành trên tất cả các thiết bị phổ biến |
| 3 | Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu | MySQL hoặc Microsoft SQL Server cho lưu trữ dữ liệu, với khả năng mở rộng và hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ |
| 4 | Công cụ phát triển phần mềm và ứng dụng | Web: Sử dụng WebStorm hoặc Microsoft Visual Code cho phát triển front-end. Backend server: PyCharm hoặc Microsoft Visual Studio cho phát triển các dịch vụ phía server. Mobile Android: Android Studio hoặc hoặc Microsoft Visual Code. Mobile iOS: Xcode hoặc hoặc Microsoft Visual Code. |
| 5 | Bảo mật | Áp dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến và cập nhật để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng |
| 6 | Ngôn ngữ lập trình | Web: TypeScript. Backend server: Python, .NET, JavaScript. Ứng dụng di động: Dart (qua Flutter) hoặc Cordova. |
| 7 | Nền tảng phát triển ứng dụng mobile | Flutter hoặc Cordova, hỗ trợ phát triển đa nền tảng từ một codebase, tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển. |

( Ghi chú : cho phép sử dụng công nghệ tương đương hoặc cao hơn, đảm bảo phù hợp và kết quả thực hiện )

b. Giải pháp xây dựng, triển khai hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I) được xây dựng dựa trên kiến trúc SOA, đảm bảo sẵn sàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác như LGSP của tỉnh Khánh hoà và của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam để chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống này theo quy định, đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống sau này.

Kiến trúc ứng dụng theo mô hình 3 lớp hiện nay đã trở thành tiêu chuẩn chung của các Trang thông tin điện tử trực tuyến. Hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn I) được xây dựng theo mô hình này, bao gồm:

- Tầng hiển thị (Presentation Layer): hiển thị giao diện của ứng dụng, cho phép người sử dụng tương tác với hệ thống: thực hiện các thao tác như thêm mới, cập nhật, tìm kiếm thông tin, …

- Tầng nghiệp vụ (Bussiness Layer): Tầng này mô tả các quá trình tương tác với Trang thông tin điện tử từ biên tập biên và người dùng, bao gồm các nghiệp vụ biên tập thông tin, quản lý hệ thống user, hệ thống danh mục và ghi nhận các góp ý từ người dùng.

- Tầng dữ liệu (Data access Layer): Tầng này có nhiệm vụ tương tác với cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, tầng này được thiết kế để trách các tác động trực tiếp đến database, chỉ thực thi khi được gọi qua tầng Bussiness Layer.

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống

7.3. Giải pháp tổ chức quản lý thực hiện

a. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị quản lý dự án.

b. Triển khai dự án

Công tác chuẩn bị đầu tư: Trên cơ sở vốn chuẩn bị đầu tư được giao, Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư:

- Lập dự toán chi phí tư vấn các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Tổ chức khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt;

Công tác thực hiện đầu tư: Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt và nguồn vốn được giao, Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục thực hiện đầu tư:

- Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư;

- Tổ chức lập, phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai và tổ chức triển khai dự án;

Công tác kết thúc đầu tư: Tổ chức, thực hiện việc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Thực hiện làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí của dự án theo quy định;

Tổ chức khai thác, vận hành:

- Thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin đầu tư tại dự án này sẽ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất lắp đặt và vận hành tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh; việc lắp đặt, vận hành sẽ tuân thủ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa (hoặc thực hiện hình thức thuê dịch vụ đặt chỗ máy chủ, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồi kinh phí thường).

- Hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu được cài đặt, lưu trữ, vận hành trên các trang thiết bị được đầu tư tại dự án này.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin để đảm bảo việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng được đảm bảo hiệu quả.

8. Tiêu chuẩn, định mức

8.1. Tiêu chuẩn định, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng dự kiến đầu tư

Các thiết bị dự kiến đầu tư tại dự án là thiết bị chuyên dùng thuộc Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban tại Quyết định số 736/QĐ-QĐ-SNN ngày 06/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 652/QĐ-SNN ngày 24/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8.2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng phần mềm dự kiến đầu tư

Các phần mềm dự kiến đầu tư tại dự án là phần mềm thuộc Danh mục  tiêu chuẩn, định mức sử dụng phần mềm của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 37/QĐ-SNN ngày 30/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng phần mềm của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Chủ đầu tư dự án

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, vị trí, chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là:

“Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I) chủ yếu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, xây dựng các hệ thống thông tin đồng bộ và các ứng dụng số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 của Quyết định số 1495/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/6/2023 đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn 1), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đủ chức năng để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)”.

Đồng thời, sau khi dự án được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là đơn vị quản lý và sử dụng hệ thống. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án là phù hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Từ các căn cứ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất làm chủ đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)”.

# III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp (giai đoạn I)” là nhiệm vụ quan trọng và cần ưu tiên thực hiện, góp phần đắc lực vào quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển Chính quyền số tỉnh Khánh Hòa.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư./.

# Phụ lục I

# CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT | Danh mục chi phí | Định mức | Ký hiệu |  | Giá trị tính định mức | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Chi phí xây lắp (Gxl) |  | GXL |  |  | - | - | - |  |
| 1 | Chi phí xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Chi phí thiết bị |  | GTB |  |  | 21.976.301.455 | 948.754.545 | 22.925.056.000 |  |
| 1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật |  | GPC |  | 2.256.741.455 | 222.254.545 | 2.478.996.000 |  |
| 1.1 | Chi phí thiết bị hạ tâng, phần mềm thương mại |  |  |  | 2.256.741.455 | 222.254.545 | 2.478.996.000 | Báo giá, chi tiết ở Phụ lục II |
| 1.2 | Chi phí lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm |  |  |  | - | - | - |  |
| 2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu |  | GPM |  |  | 19.719.560.000 | 726.500.000 | 20.446.060.000 |  |
| 2.1 | Phần mềm nội bộ |  | GPMNB |  |  | 12.186.000.000 | - | 12.186.000.000 |  |
| i | Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.431.000.000 | - | 1.431.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| ii | Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.422.000.000 | - | 1.422.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| iii | Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.332.000.000 | - | 1.332.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| iv | Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.341.000.000 | - | 1.341.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| v | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.287.000.000 | - | 1.287.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| vi | Hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.350.000.000 | - | 1.350.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| vii | Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.170.000.000 | - | 1.170.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| viii | Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.422.000.000 | - | 1.422.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| ix | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.431.000.000 | - | 1.431.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT |
| 2.2 | Tạo lập CSDL, chuẩn hóa, nhập dữ liệu |  | GCSDL |  |  | 1.827.000.000 | 182.700.000 | 2.009.700.000 |  |
|  | Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 1.827.000.000 | 182.700.000 | 2.009.700.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 2.3 | Các nội dung hoạt động hỗ trợ xây dựng phần mềm nội bộ |  | GHTK |  |  | 5.438.000.000 | 543.800.000 | 5.981.800.000 |  |
| i | Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 350.000.000 | 35.000.000 | 385.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| ii | Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 750.000.000 | 75.000.000 | 825.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| iii | Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 400.000.000 | 40.000.000 | 440.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| iv | Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 450.000.000 | 45.000.000 | 495.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| v | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 400.000.000 | 40.000.000 | 440.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| vi | Hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 350.000.000 | 35.000.000 | 385.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| vii | Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 300.000.000 | 30.000.000 | 330.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| viii | Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 400.000.000 | 40.000.000 | 440.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| ix | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 400.000.000 | 40.000.000 | 440.000.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| x | Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) - Thuê chuyên gia hỗ trợ |  |  |  |  | 1.638.000.000 | 163.800.000 | 1.801.800.000 | Chi tiết ở Phụ lục IV - Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 2.4 | Đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm nội bộ, CSDL |  |  |  |  | 268.560.000 | - | 268.560.000 |  |
|  | Đào tạo HDSD |  |  |  |  | 268.560.000 |  | 268.560.000 | Dự toán chi tiết tại Phụ lục V |
| C | Chi phí quản lý dự án và giám sát, đánh giá đầu tư |  | GQL |  |  | 2.540.785.227 | 203.262.818 | 2.744.048.045 |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án |  | GQLDA |  |  | 2.540.785.227 | 203.262.818 | 2.744.048.045 | Dự toán chi tiết tại Phụ lục VI |
| 2 | Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư |  |  |  |  | - | - | - | Chủ đầu tư tự thực hiện |
| D | Chi phí tư vấn |  | GTV |  |  | 1.503.368.502 | 120.269.478 | 1.623.637.981 |  |
| I | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 529.827.720 | 42.386.217 | 572.213.938 |  |
| 1 | Khảo sát và lập dự án (lập BCNCKT) |  | GTV1 |  |  | 510.499.319 | 40.839.945 | 551.339.265 | Bảng 2, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,992% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 22.386.875 | 1.790.950 | 24.177.825 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 0,843% | GPM |  | 19.719.560.000 | 166.137.293 | 13.290.983 | 179.428.276 |  |
| c | Chi phí khảo sát |  |  |  |  | 321.975.151 | 25.758.012 | 347.733.164 | Dự toán chi tiết tại Phụ lục VII |
| 2 | Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư |  | GTV2 |  |  | 19.328.401 | 1.546.272 | 20.874.673 | Bảng 4, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,1050% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 2.369.579 | 189.566 | 2.559.145 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 0,0860% | GPM |  | 19.719.560.000 | 16.958.822 | 1.356.706 | 18.315.528 |  |
| II | Giai đoạn thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 962.540.782 | 77.003.261 | 1.039.544.043 |  |
| 1 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn Quản lý dự án |  |  |  |  | 16.720.240 | 1.337.619 | 18.057.859 |  |
| 1.1 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (lựa chọn nhà thầu tư vấn Quản lý dự án) | 0,2000% | x 2 x GQL (Sau VAT) |  | 2.744.048.045 | 10.976.192 | 878.095 | 11.854.287 | Điểm c, Khoản 4 và Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000 cho mỗi hạng mục) |
| 1.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 5.744.048 | 459.524 | 6.203.572 |  |
| a | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 0,1000% | x GQL (Sau VAT) |  | 2.744.048.045 | 2.744.048 | 219.524 | 2.963.572 | Điểm d, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 2.000.000) |
| b | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,1000% | x GQL (Sau VAT) |  | 2.744.048.045 | 3.000.000 | 240.000 | 3.240.000 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000) |
| 2 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn Lập thiết kế chi tiết, dự toán |  |  |  |  | 418.439.128 | 33.475.130 | 451.914.258 |  |
| 2.1 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 0,2000% | x 2 x GTV2 (Sau VAT) |  | - | 6.000.000 | 480.000 | 6.480.000 | Điểm c, Khoản 4 và Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000 cho mỗi hạng mục) |
| 2.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 5.000.000 | 400.000 | 5.400.000 |  |
| a | Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,1000% | x GTV3 (Sau VAT) |  | - | 2.000.000 | 160.000 | 2.160.000 | Điểm d, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 2.000.000) |
| b | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,1000% | x GTV3 (Sau VAT) |  | - | 3.000.000 | 240.000 | 3.240.000 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000) |
| 2.3 | Chi phí Lập thiết kế chi tiết, dự toán |  | GTV3 |  |  | 407.439.128 | 32.595.130 | 440.034.258 | Bảng 3, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 1,4990% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 33.828.554 | 2.706.284 | 36.534.838 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 3,0659% | GPMNB |  | 12.186.000.000 | 373.610.574 | 29.888.846 | 403.499.420 |  |
| 3 | Chi phí Thẩm tra thiết kế chi tiết |  | GTV4 |  |  | 9.433.383 | 754.670 | 10.188.053 | Bảng 5, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,0870% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 1.963.365 | 157.069 | 2.120.434 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 0,0613% | GPMNB |  | 12.186.000.000 | 7.470.018 | 597.601 | 8.067.619 |  |
| 4 | Chi phí Thẩm tra dự toán |  | GTV5 |  |  | 7.841.072 | 627.286 | 8.468.358 | Bảng 6, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,0780% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 1.760.258 | 140.821 | 1.901.079 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 0,0499% | GPMNB |  | 12.186.000.000 | 6.080.814 | 486.465 | 6.567.279 |  |
| 5 | Lựa chọn nhà thầu triển khai gói thầu chính |  |  |  |  | 115.166.046 | 9.213.283 | 124.379.329 |  |
| 5.1 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu |  |  |  |  | 69.315.934 | 5.545.274 | 74.861.208 | Bảng 7 và 8, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT Giá trị tối thiểu lập HSMT 01 gói thầu là 5.000.000 đồng |
| a | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,2830% | GPC |  | 2.256.741.455 | 6.386.578 | 510.926 | 6.897.504 |  |
| b | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 0,3191% | GPM |  | 19.719.560.000 | 62.929.356 | 5.034.348 | 67.963.704 |  |
| 5.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 45.850.112 | 3.668.009 | 49.518.121 |  |
| a | Thẩm định hồ sơ mời thầu | 0,1000% | GXL + GTB (Sau VAT) |  | 22.925.056.000 | 22.925.056 | 1.834.004 | 24.759.060 | Điểm d, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 2.000.000) |
| b | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,1000% | GXL + GTB (Sau VAT) |  | 22.925.056.000 | 22.925.056 | 1.834.004 | 24.759.060 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000) |
| 6 | Chi phí Giám sát công tác triển khai |  | GTV6 |  |  | 383.940.913 | 30.715.273 | 414.656.186 | Bảng 9, Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT |
| 6.1 | Hạng mục hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 0,7180% | GXL + GPC |  | 2.256.741.455 | 16.203.404 | 1.296.272 | 17.499.676 |  |
| 6.2 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 1,8648% | GPM |  | 19.719.560.000 | 367.737.509 | 29.419.001 | 397.156.510 |  |
| 7 | Lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm thử phần mềm nội bộ |  |  |  |  | 11.000.000 | 880.000 | 11.880.000 |  |
| 7.1 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | 0,2000% | x 2 x GKT (Sau VAT) |  | 609.300.000 | 6.000.000 | 480.000 | 6.480.000 | Điểm c, Khoản 4 và Điểm b, Khoản 5, Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000 cho mỗi hạng mục) |
| 7.2 | Thẩm định hồ sơ mời thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 5.000.000 | 400.000 | 5.400.000 |  |
| a | Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 0,1000% | x GKT (Sau VAT) |  | 609.300.000 | 2.000.000 | 160.000 | 2.160.000 | Điểm d, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 2.000.000) |
| b | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 0,1000% | x GKT (Sau VAT) |  | 609.300.000 | 3.000.000 | 240.000 | 3.240.000 | Khoản 6 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP (Tối thiểu 3.000.000) |
| E | Chi phí khác |  | GK |  |  | 1.259.777.642 | 11.425.641 | 1.271.203.283 |  |
| 1 | Thẩm định giá | 1,00% |  |  | 2.478.996.000 | 24.789.960 | 1.983.197 | 26.773.157 | Theo báo giá (tạm tính) của một số đơn vị thẩm định giá |
| 2 | Chi phí kiểm thử phần mềm nội bộ | 5,00% | GKT |  | 12.186.000.000 | 609.300.000 | - | 609.300.000 | Tạm tính bằng 5% giá trị PMNB |
| 4 | Chi phí Đánh giá an toàn thông tin |  |  |  |  | 467.239.626 | - | 467.239.626 | Dự toán chi tiết tại Phụ lục VIII |
| 5 | Chi phí đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia |  | Đăng thông báo mời thầu 10 gói thầu |  |  | 3.055.556 | 244.444 | 3.300.000 | Điểm a, khoản 2, Điều 5, Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT |
| 6 | Kiểm toán dự án | 0,5475% x Gtmdt x 70% | GTMĐT |  | 30.000.000.000 | 114.975.000 | 9.198.000 | 124.173.000 | Khoản c, mục 1 điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 |
| 7 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | 0,3375% x Gxl+Gtmđt x 70% x 50% | GTMĐT |  | 30.000.000.000 | 35.437.500 | - | 35.437.500 | Khoản c, mục 1 điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 |
| 8 | Chi phí thẩm định dự án | 0,0166% x Gtmđt | GTMĐT |  | 30.000.000.000 | 4.980.000 | - | 4.980.000 | Thông tư 28/2023/TT-BTC |
| F | Chi phí dự phòng | 4,787% | = GTMĐT x KPS |  | 30.000.000.000 | 1.436.054.691 |  | 1.436.054.691 | Không vượt quá 10% TMĐT theo mục 1.4 phụ lục 01 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 |
|  | Tổng dự toán | GƯDCNTT |  |  |  | 28.716.287.517 | 1.283.712.483 | 30.000.000.000 |  |

# PHỤ LỤC II

# CHI PHÍ THIẾT BỊ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT |  | Danh mục thiết bị (Yêu cầu chức năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn) | ĐVT |  | Số lượng |  | Thành tiền trước thuế VAT |  | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Máy chủ, lưu trữ (Giai đoạn 1) |  |  |  |  | 962.545.455 |  | 96.254.545 |  | 1.058.800.000 |  |
| 1 | Cụm máy chủ ứng dụng (Cloud Server) : + CPU : 8 vCore + RAM: 32 GB + Ổ cứng: 200 GB + Khác: 01 IP |  |  | Máy / năm |  | 4 |  | 243.000.000 |  | 24.300.000 |  | 267.300.000 |
| 2 | Cụm máy chủ lưu trữ dữ liệu (Cloud Server): + CPU : 8 vCore + RAM: 32 GB + Ổ cứng: 1 TB + Khác: 01 IP |  |  | Máy / năm |  | 4 |  | 369.545.455 |  | 36.954.545 |  | 406.500.000 |
| 3 | Cụm máy chủ Backup và API (Cloud Server): + CPU : 8 vCore + RAM: 32 GB + Ổ cứng: 2 TB + Khác: 01 IP |  |  | Máy / năm |  | 2 |  | 350.000.000 |  | 35.000.000 |  | 385.000.000 |
| II |  | Dịch vụ CNTT |  |  |  |  | 910.196.000 |  | 87.600.000 |  | 997.796.000 |  |
| 1 | Phần mềm hệ điều hành Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack, Usr CAL |  |  | Bản quyền / máy / năm |  | 10 |  | 34.196.000 |  |  |  | 34.196.000 |
| 2 | Bảo mật, an toàn thông tin, Doss, các phần mềm cài đặt khác |  |  | Gói / máy / năm |  | 10 |  | 444.000.000 |  | 44.400.000 |  | 488.400.000 |
| 3 | Dịch vụ bản đồ số, dữ liệu viễn thám, chuỗi khối, dịch vụ khác |  |  | Gói / năm |  | 6 |  | 432.000.000 |  | 43.200.000 |  | 475.200.000 |
| III |  | Vận hành, giám sát và bảo trì |  |  |  |  | 384.000.000 |  | 38.400.000 |  | 422.400.000 |  |
| 1 | Dịch vụ giám sát, vận hành hạ tầng dịch vụ CNTT 24/7 |  |  | Gói / máy / năm |  | 10 |  | 384.000.000 |  | 38.400.000 |  | 422.400.000 |
| Tổng tiền |  |  |  |  |  |  |  | 2.256.741.455 |  | 222.254.545 |  | 2.478.996.000 |

# PHỤ LỤC III

# CHI PHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

(Dự toán chi phí lắp đặt, cài đặt được tính theo định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin được công bố tại Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Bảng tổng hợp dự toán lắp đặt, cài đặt:

| STT |  | Khoản mục chi phí |  | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Chi phí Vật liệu |  |  |  |  |  | VL |  | Bảng chi phí vật liệu |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  | Chi phí Nhân công |  |  |  |  |  | NC |  | Bảng chi phí nhân công |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  | Chi phí Máy thi công |  |  |  |  |  | M |  | Bảng chi phí máy thi công |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Cộng chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  | T |  | VL + NC + M |  |  |  | 0 |  |  |
| II |  |  |  | CHI PHÍ CHUNG |  |  |  |  |  | C |  | 65% * NC |  |  |  | 0 |  |  |
| III |  |  |  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC |  |  |  |  |  | TL |  | 6% * (T+C) |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Chi phí xây dựng trước thuế |  |  |  |  |  | G |  | (T+C+TL) |  |  |  | 0 |  |  |
| IV |  |  |  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG |  |  |  |  |  | GTGT |  | G*8% |  |  |  | 0 |  |  |
| V |  |  |  | Chi phí xây dựng sau thuế |  |  |  |  |  | Gxd |  | G+GTGT |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

Trong đó:

a. Bảng dự toán đơn giá lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm

Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin truyền thông về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin; Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011.

| STT | Mã số | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |  |  | Thành tiền |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V.L phụ | Nhân công | Máy thi công | V.L phụ | Nhân công | Máy thi công |
| 1 | 01.03.01.02 | Lắp đặt máy chủ rack | Thiết bị | 2 | 9.330 | 455.987 | 7.340 | 18.660 | 911.974 | 14.680 |
| 2 | 01.03.05.01 | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ | Thiết bị | 2 | 29.999 | 289.999 | 14.680 | 59.998 | 579.998 | 29.360 |
| 3 | 01.03.05.03 | Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản (Web, FTP, Mail và tương đương) (cài đặt các ứng dụng cơ bản cho máy chủ) | Thiết bị | 2 | 30.597 | 1.449.993 | 36.699 | 61.194 | 2.899.986 | 73.398 |
| 4 | 01.04.06.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ liên kết các thiết bị lưu trữ trên mạng (SAN) | Thiết bị | 1 | 4.830 | 2.456.564 | 55.049 | 4.830 | 2.456.564 | 55.049 |
| 5 | 01.04.07.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch mạng SAN - SAN Switch (thiết bị chuyển mạch) |  |  |  |  |  | 26.985 | 1.381.263 | 25.690 |
| 5.1 | 01.04.07.01 | Lắp đặt thiết bị chuyển mạch SAN - SAN Switch (thiết bị chuyển mạch) | Thiết bị | 1 | 5.985 | 656.266 | 7.340 | 5.985 | 656.266 | 7.340 |
| 5.2 | 01.04.07.02 | Cài đặt SAN Switch (thiết bị chuyển mạch) | Thiết bị | 1 | 21.000 | 724.997 | 18.350 | 21.000 | 724.997 | 18.350 |
| 6 | 01.02.08.01.1 | Lắp đặt tủ máy chủ (Tủ rack 42U) | Thiết bị | 1 | 10.805 | 141.304 | 109 | 10.805 | 141.304 | 109 |
| 7 | 01.08.01.03 | Lắp đặt và cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) |  |  |  |  |  | 11.739 | 1.910.207 | 22.020 |
| 7.1 | 01.08.01.03.1 | Lắp đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) | Thiết bị | 1 | 11.140 | 1.113.524 | 11.010 | 11.140 | 1.113.524 | 11.010 |
| 7.2 | 01.08.01.03.2 | Cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) | Thiết bị | 1 | 599 | 796.683 | 11.010 | 599 | 796.683 | 11.010 |
| 8 | 01.01.02.00 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) |  |  |  |  |  | 2.396 | 2.917.726 | 36.700 |
| 8.1 | 01.01.02.01 | Lắp đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) | Thiết bị | 2 | 599 | 830.532 | 9.175 | 1.198 | 1.661.064 | 18.350 |
| 8.2 | 01.01.02.02 | Cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) | Thiết bị | 2 | 599 | 628.331 | 9.175 | 1.198 | 1.256.662 | 18.350 |
| 9 | 01.08.02.04 | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) |  |  |  |  |  | 6.710 | 1.596.028 | 29.360 |
| 9.1 | 01.08.02.04.1 | Lắp đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) | Thiết bị | 1 | 1.140 | 629.366 | 14.680 | 1.140 | 629.366 | 14.680 |
| 9.2 | 01.08.02.04.2 | Cài đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) | Thiết bị | 1 | 5.570 | 966.662 | 14.680 | 5.570 | 966.662 | 14.680 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 205.837 | 14.795.050 | 286.366 |

b. Định mức lắp đặt, cài đặt

| STT |  | Mã số |  | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Định mức |  | Đơn giá (đ) |  | Hệ số |  | Thành tiền (đ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 01.03.01.02 |  | Lắp đặt máy chủ rack (Rack 1U) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 9.330 |  |
|  |  |  |  | Cồn công nghiệp |  | Lít | 0,03 | 23.000 |  | 1 |  | 690 |  |
|  |  |  |  | Lạt nhựa |  | Cái | 15 | 500 |  | 1 |  | 7.500 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,02 | 57.000 |  | 1 |  | 1.140 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 455.987 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 4/7 |  | công | 0,3 | 353.260 |  | 1 |  | 105.978 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 3/8 |  | công | 0,8 | 437.511 |  | 1 |  | 350.009 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 7.340 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,2 | 36.699 |  | 1 |  | 7.340 |  |
| 2 |  | 01.03.05.01 |  | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ (≤ 4 CPU) |  | 1 máy chủ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 29.999 |  |
|  |  |  |  | Đĩa DVD |  | Cái | 2 | 14.000 |  | 1 |  | 28.000 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,01 | 57.000 |  | 1 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 1.429 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 289.999 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 0,6 | 483.331 |  | 1 |  | 289.999 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 14.680 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,4 | 36.699 |  | 1 |  | 14.680 |  |
| 3 |  | 01.03.05.03 |  | Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản (Web, FTP, Mail và tương đương) (cài đặt các ứng dụng cơ bản cho máy chủ) |  | 1 máy chủ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 30.597 |  |
|  |  |  |  | Đĩa DVD |  | Cái | 2 | 14.000 |  | 1 |  | 28.000 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,02 | 57.000 |  | 1 |  | 1.140 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 1.457 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 1.449.993 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 3 | 483.331 |  | 1 |  | 1.449.993 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 36.699 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 1 | 36.699 |  | 1 |  | 36.699 |  |
| 4 |  | 01.04.07.00 |  | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch mạng SAN - SAN Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 01.04.07.01 |  | Lắp đặt thiết bị chuyển mạch SAN - SAN Switch |  | Thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 5.985 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,1 | 57.000 |  | 1 |  | 5.700 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 285 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 656.266 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 3/8 |  | công | 1,5 | 437.511 |  | 1 |  | 656.266 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 7.340 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,2 | 36.699 |  | 1 |  | 7.340 |  |
| 4.2 |  | 01.04.07.02 |  | Cài đặt SAN Switch |  | Thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 21.000 |  |
|  |  |  |  | Đĩa CD |  | Cái | 2 | 10.000 |  | 1 |  | 20.000 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 724.997 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 1,5 | 483.331 |  | 1 |  | 724.997 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 18.350 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,5 | 36.699 |  | 1 |  | 18.350 |  |
| 5 |  | 01.02.08.01.1 |  | Lắp đặt tủ máy chủ (Tủ rack 42U) |  | Thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 10.805 |  |
|  |  |  |  | Cồn công nghiệp |  | Lít | 0,03 | 23.000 |  | 1 |  | 690 |  |
|  |  |  |  | Vít nở M8 |  | Cái | 8 | 1.200 |  | 1 |  | 9.600 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 635 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 141.304 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 4/7 |  | công | 0,4 | 353.260 |  | 1 |  | 141.304 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |
|  |  |  |  | Khoan điện cầm tay đa năng 500w |  | ca | 0,01 | 10.859 |  | 1 |  | 109 |  |
| 6 |  | 01.08.01.03 |  | Lắp đặt và cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 01.08.01.03.1 |  | Lắp đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 11.140 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,02 | 57.000 |  | 1 |  | 1.140 |  |
|  |  |  |  | Lạt nhựa |  | Cái | 20 | 500 |  | 1 |  | 10.000 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 1.113.524 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 5/7 |  | công | 0,12 | 418.296 |  | 1 |  | 50.195 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 2,2 | 483.331 |  | 1 |  | 1.063.329 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 11.010 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,3 | 36.699 |  | 1 |  | 11.010 |  |
| 6.2 |  | 01.08.01.03.2 |  | Cài đặt FW cho doanh nghiệp lớn (Enterprise và Carrier) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 599 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,01 | 57.000 |  | 1 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 29 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 796.683 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 2/8 |  | công | 0,8 | 391.690 |  | 1 |  | 313.352 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 1 | 483.331 |  | 1 |  | 483.331 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 11.010 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,3 | 36.699 |  | 1 |  | 11.010 |  |
| 7 |  | 01.01.02.00 |  | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 01.01.02.01 |  | Lắp đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 599 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,01 | 57.000 |  | 1 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 29 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 830.532 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 5/7 |  | công | 0,3 | 418.296 |  | 1 |  | 125.489 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 2/8 |  | công | 1,8 | 391.690 |  | 1 |  | 705.043 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 9.175 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,25 | 36.699 |  | 1 |  | 9.175 |  |
| 7.2 |  | 01.01.02.02 |  | Cài đặt thiết bị chuyển mạch loại lớn (Enterprice và Carrier) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 599 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,01 | 57.000 |  | 1 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 29 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 628.331 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 1,3 | 483.331 |  | 1 |  | 628.331 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 9.175 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,25 | 36.699 |  | 1 |  | 9.175 |  |
| 8 |  | 01.08.02.04 |  | Lắp đặt và cài đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 01.08.02.04.1 |  | Lắp đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 1.140 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,02 | 57.000 |  | 1 |  | 1.140 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 629.366 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 5/7 |  | công | 0,1 | 418.296 |  | 1 |  | 41.830 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 2/8 |  | công | 1,5 | 391.690 |  | 1 |  | 587.536 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 14.680 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,4 | 36.699 |  | 1 |  | 14.680 |  |
| 8.2 |  | 01.08.02.04.2 |  | Cài đặt thiết bị chuyên dụng khác (Bộ lưu điện) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 5.570 |  |
|  |  |  |  | Giấy A4 |  | Ram | 0,01 | 57.000 |  | 1 |  | 570 |  |
|  |  |  |  | Lạt nhựa 5x200mm |  | Cái | 10 | 500 |  | 1 |  | 5.000 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 966.662 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 4/8 |  | công | 2 | 483.331 |  | 1 |  | 966.662 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 14.680 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 0,4 | 36.699 |  | 1 |  | 14.680 |  |
| 9 |  | 01.04.06.00 |  | Lắp đặt và cài đặt thiết bị lưu trữ liên kết các thiết bị lưu trữ trên mạng (SAN) |  | 1 thiết bị | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a) Vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  | 4.830 |  |
|  |  |  |  | Cồn công nghiệp |  | Lít | 0,2 | 23.000 |  | 1 |  | 4.600 |  |
|  |  |  |  | Vật liệu khác |  | % | 5 |  |  | 1 |  | 230 |  |
|  |  |  |  | b) Nhân công |  |  |  |  |  |  |  | 2.456.564 |  |
|  |  |  |  | Công nhân 4/7 |  | công | 2 | 353.260 |  | 1 |  | 706.521 |  |
|  |  |  |  | Kỹ sư 3/8 |  | công | 4 | 437.511 |  | 1 |  | 1.750.043 |  |
|  |  |  |  | c) Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  | 55.049 |  |
|  |  |  |  | Máy tính xách tay |  | ca | 1,5 | 36.699 |  | 1 |  | 55.049 |  |

c. Bảng giá vật liệu, đơn giá máy thi công

Bảng giá vật liệu, đơn giá máy thi công căn cứ tại phụ lục 1 và phụ lục 3 ban hành kèm theo công văn số 2519/BTTTT-KHTC ngày 04/9/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin.

| STT | Tên vật liệu | Đơn vị tính | Giá Vật liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu |  |  |  |
| 1 | Vít, nở M8 | Bộ | 1.200 |  |
| 2 | Lạt nhựa 5x200mm | Cái | 500 |  |
| 3 | Cồn công nghiệp | Lít | 23.000 |  |
| 4 | Giấy A4 | Ram | 57.000 |  |
| 5 | Đĩa DVD | Cái | 14.000 | MAXELL |
| 6 | Đĩa CD | Cái | 10.000 | MAXELL |
| II | Máy thi công |  |  |  |
| 1 | Máy tính xách tay | Ca | 36.699 | Chip Intel Core 15, Ram 4G |
| 2 | Máy Khoan điện cầm tay đa năng 550W Hãng Bosch Đức GSB 1300 | Ca | 10.859 | Hãng Bosch (Đức), GSB 1300 |

# PHỤ LỤC IV

# CHI PHÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG/PHẦN MỀM, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| TT | Tên hạng mục | Mô tả tính năng hoạt động chính trong phần mềm nội bộ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá |  | Thành tiền (trước VAT) | Thuế VAT |  | Thành tiền (Sau VAT) |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 350.000.000 | 350.000.000 |  |  | 35.000.000 |  | 385.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 1.2 | Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Truy cập và Quản lý Người Dùng Truy Vấn và Tra Cứu Thông Tin Tích hợp và Quản lý Dữ liệu Phân tích Dữ liệu Giao Diện Người Dùng Hỗ trợ và Đào tạo Người Dùng Bảo Mật và Quản lý Rủi Ro Phản hồi và Cải tiến Quản lý Liên kết và Tích hợp Tính Năng Trao Đổi và Chia Sẻ Thông Tin Quản lý Thông Tin Nông Sản Tính Năng Giáo Dục và Tư Vấn Quản Lý Dữ Liệu Khí Tượng Thủy Văn Quản lý Văn Bản và Tài Liệu Pháp Lý Cộng Đồng và Truyền thông Quản lý Sự Kiện và Hội Thảo Quản Lý Các Chương Trình Hỗ Trợ và Tài Chính Sức Khỏe Cộng Đồng Tổng hợp Thông tin công bố trong hệ thống liên kết Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.431.000.000 | 1.431.000.000 |  |  | 0 |  | 1.431.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.781.000.000 | 35.000.000 |  | 1.816.000.000 |  |  |  |
| 2 | Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ thiết kế mô hình kiến trúc dữ liệu và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 750.000.000 | 750.000.000 |  |  | 75.000.000 |  | 825.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 2.2 | Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý người dùng Phân quyền và truy cập Tích hợp dữ liệu Đăng nhập và xác thực Bảo mật dữ liệu Giao diện người dùng Quản lý dữ liệu thời gian thực Quản lý dữ liệu lịch sử Báo cáo và phân tích Đồng bộ và tích hợp dữ liệu Cảnh báo và thông báo Quản lý sự cố và vấn đề Quản lý chuỗi cung ứng Hỗ trợ quyết định Quản lý thời tiết và môi trường Quản lý hoạt động nông nghiệp chuyên môn Tổng hợp và đồng bộ dữ liệu liên kết Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.422.000.000 | 1.422.000.000 |  |  | 0 |  | 1.422.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 2.172.000.000 | 75.000.000 |  | 2.247.000.000 |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Hệ tính năng quản lý quy trình nghiệp vụ Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  | 40.000.000 |  | 440.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.1.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Hồ Sơ Nông Dân và Hợp Tác Xã Quản lý Vùng Nguyên Liệu và Trồng Trọt Quản Lý Vật Tư Nông Nghiệp Thông Tin và Khuyến Nông Công Cụ Đồng Bộ Dữ Liệu và Báo Cáo Hệ Thống Phân Quyền Tích Hợp và Liên Kết Dữ Liệu Quản lý Dữ liệu Địa lý và Bản đồ Quản lý Sản xuất và Hiệu suất Tương tác và Giao tiếp với Nông dân Quản lý Chứng nhận và Quy Trình Quản lý Rủi ro và Thích ứng Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng và Mã Số Cơ Sở Đóng Gói Quản lý Thông Tin và Tài Liệu Nông Nghiệp Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.332.000.000 | 1.332.000.000 |  |  | 0 |  | 1.332.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.732.000.000 | 40.000.000 |  | 1.772.000.000 |  |  |  |
| 3.2 | Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 450.000.000 | 450.000.000 |  |  | 45.000.000 |  | 495.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.2.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Phân Quyền Thẩm định An Toàn Thực Phẩm (ATTP) Giám sát dư lượng và tạp chất Quản lý chuỗi cung ứng ATTP Tự công bố sản phẩm và Cam kết thông tư 17 Nhuyễn Thể 2 Mảnh Vỏ và ATTP sau thu hoạch Kiến Thức ATTP Hệ thống Báo cáo và Tổng hợp Giao tiếp và Hỗ trợ Người Dùng Đảm bảo Tuân thủ và Quản lý Chất lượng Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.341.000.000 | 1.341.000.000 |  |  | 0 |  | 1.341.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.791.000.000 | 45.000.000 |  | 1.836.000.000 |  |  |  |
| 3.3 | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  | 40.000.000 |  | 440.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.3.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản Quản lý Thông Tin và Dữ Liệu Thủy Sản Quản Lý và Điều Hướng Khai Thác Thủy Sản Bảo Tồn và Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản Hướng Dẫn và Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản Quản Lý Giống Thủy Sản Quản Lý Thức Ăn và Nguyên Liệu Thủy Sản Quản Lý Môi Trường Nuôi Trồng Kiểm Dịch và An Toàn Thực Phẩm Thủy Sản Quản Lý Vùng Nuôi và Bản Đồ Quản Lý và Phân Tích Dữ Liệu Quản lý Mã Số và Đăng Ký Báo cáo và Phân tích Dữ Liệu Tích Hợp và Liên Kết Dữ Liệu Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.287.000.000 | 1.287.000.000 |  |  | 0 |  | 1.287.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.687.000.000 | 40.000.000 |  | 1.727.000.000 |  |  |  |
| 3.4 | Hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Thuê chuyên gia: dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 350.000.000 | 350.000.000 |  |  | 35.000.000 |  | 385.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.4.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Phân Quyền Giám Sát và Quản Lý Hợp Tác Xã Quản Lý Làng Nghề và Nghệ Nhân Quản Lý Dân Cư và Xóa Nghèo Quản lý thông tin diêm dân và diêm nghiệp Vẽ và quản lý bản đồ khu vực sản xuất muối Quản lý và phát triển chuỗi cung ứng muối Báo cáo và phân tích hoạt động sản xuất muối Phân Tích Thống Kê và Báo Cáo Tích Hợp và Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu Hỗ Trợ và Đào Tạo Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |  |  | 0 |  | 1.350.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.700.000.000 | 35.000.000 |  | 1.735.000.000 |  |  |  |
| 3.5 | Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 300.000.000 | 300.000.000 |  |  | 30.000.000 |  | 330.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.5.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản Lý Phân Quyền Người Dùng Nền Tảng Tuyên Truyền và Tập Huấn Quản Lý Dự Án Hạ Tầng Phát Triển Sản Xuất Nông Nghiệp Quản Lý Sản Phẩm OCOP Hệ Thống Kết Nối Thương Mại Quảng Bá và Xúc Tiến Thương Mại Liên Kết Du Lịch Cộng Đồng Phát Triển Chủ Thể OCOP Báo Cáo Tổng Hợp Thống Kê Tương Tác Người Dùng Quản Lý Dữ Liệu Thị Trường Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.170.000.000 | 1.170.000.000 |  |  | 0 |  | 1.170.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.470.000.000 | 30.000.000 |  | 1.500.000.000 |  |  |  |
| 3.6 | Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  | 40.000.000 |  | 440.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.6.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản Hướng Dẫn Sản Xuất Chăn Nuôi Quản Lý Và Đánh Giá Giống Vật Nuôi Quản Lý Thức Ăn Chăn Nuôi Bảo Vệ Môi Trường Chăn Nuôi Quản Lý Dịch Bệnh Động Vật Kiểm Dịch Và Kiểm Soát Giết Mổ Quản Lý Thuốc Thú Y Và Chế Phẩm Sinh Học Quản Lý Vùng Nuôi Yến Quản Lý Nhà Yến Quản Lý Sản Phẩm Yến và Chuỗi Cung Ứng Liên Kết với Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thuỷ Sản Báo cáo Và Phân Tích Dữ liệu Chăn Nuôi Tổng Hợp Dữ Liệu Trên Bản Đồ Số Số hóa Biểu Mẫu Tùy Chỉnh Biểu Mẫu Xuất Biểu Mẫu Đa Định Dạng Đồng Bộ Hóa Thông Tin vào Biểu Mẫu Tương Tác Người Dùng với Biểu Mẫu Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.422.000.000 | 1.422.000.000 |  |  | 0 |  | 1.422.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.822.000.000 | 40.000.000 |  | 1.862.000.000 |  |  |  |
| 3.7 | Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Thuê chuyên gia: xây dựng kiến trúc hệ thống kỹ thuật , tính năng chi tiết của phần mềm nội bộ, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ và các hoạt động khác |  | Gói | 1 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  | 40.000.000 |  | 440.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 3.7.2 | Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Quản lý Phân Quyền và Tài Khoản Quản Lý Dữ Liệu và Thông Tin Thủy Lợi Quản Lý và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Cấp Phép hoạt động trong lĩnh vực Thủy Lợi Quản lý Nguồn Nước Sạch Nông Thôn Quản Lý Đê Điều và Phòng Chống Lụt Bão Triển Khai Biện Pháp Phòng Chống Thiên Tai Thu thập Dữ liệu Viễn thám Phân tích và Xử lý Dữ liệu Cảnh báo Sớm và Hướng dẫn Phòng Chống Thiên tai Tương tác và Thông tin cho Người Dân Tổng Hợp Dữ Liệu Trên Bản Đồ Số Báo cáo Và Thống Kê Ứng Dụng Di Động (Android Và iOS) Danh sách các giao diện thực hiện trên nền tảng Web Portal | Gói phần mềm | 1 | 1.431.000.000 | 1.431.000.000 |  |  | 0 |  | 1.431.000.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT (Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ) |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.831.000.000 | 40.000.000 |  | 1.871.000.000 |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Thuê thực hiện: Thuê chuyên gia, phân tích số hoá quy trình nghiệp vụ chuyển hóa CSDL và Xây dựng hệ thống Giao diện lập trình ứng dụng (API) liên kết dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ đã có (đã thực hiện) của các lĩnh vực trong giai đoạn 1 đã sẳn sàn API kết nối vào hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa | Các lĩnh vực thực hiện trong giai đoạn 1 như sau: + Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; + Lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; + Lĩnh vực thủy sản; + Lĩnh vực phát triển nông thôn; + Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; + Lĩnh vực chăn nuôi, thú ý; + Lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai. | Gói | 7 | 234.000.000 | 1.638.000.000 |  |  | 163.800.000 |  | 1.801.800.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
| 4.2 | Thu thập và chuyển hóa đồng bộ Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | Thu thập và chuyển hóa đồng bộ CSDL của một số quy trình nghiệp vụ trong giai đoạn 1 vào Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa của các lĩnh vực như sau: + CSDL trồng trọt và bảo vệ thực vật; + CSDL quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; + CSDL thủy sản; + CSDL phát triển nông thôn; + CSDL xây dựng nông thôn mới; + CSDL chăn nuôi, thú ý; + CSDL thủy lợi, phòng chống thiên tai. (Giai đoạn 02 dự kiến thực hiện chuyển hóa các Cơ Sở Dữ Liệu của các lĩnh vực chuyên nghành còn lại) | Gói | 7 | 261.000.000 | 1.827.000.000 |  |  | 182.700.000 |  | 2.009.700.000 |  | Báo giá dự toán và triển khai thực hiện theo báo giá thực tế tại thời điểm triển khai |
|  | Tổng Cộng |  |  |  |  |  | 1.827.000.000 | 182.700.000 |  | 2.009.700.000 |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 17.813.000.000 | 562.700.000 |  | 18.375.700.000 |  |  |  |

# PHỤ LỤC V

TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT | Khoản mục chi phí | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đào tạo |  |  |  | 268.560.000 |  |
|  | Số lượng lớp | Lớp | 36 |  |  | + Quản trị phần mềm: 01 lớp / 01 phần mềm; Cán bộ, chuyên viên phụ trách quản trị hệ thống phần mềm thuộc Sở NN&PTNT và Đơn vị sử dụng + Sử dụng, vận hành phần mềm: 3 lớp / 01 phần mềm; Cán bộ, chuyên viên phụ trách khai thác, vận hành, cập nhật dữ liệu phần mềm thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện liên quan |
|  | Thời gian đào tạo 1 lớp | Ngày | 2 |  |  |  |
|  | Số lượng giảng viên | Người | 1 |  |  |  |
|  | Số lượng trợ giảng | Người | 2 |  |  |  |
|  | Số lượng học viên /1 lớp | Người | 15 |  |  |  |
|  | Chi phí đào tạo cho 01 lớp: |  |  |  | 7.460.000 |  |
| 1.1 | Chi thù lao Giảng viên, trợ giảng |  |  |  | 6.080.000 |  |
|  | Chi thù lao giảng viên chính | Người/buổi | 4 | 800.000 | 3.200.000 | Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 |
|  | Phụ cấp lưu trú cho giảng viên và trợ giảng | Ngày/người | 6 | 80.000 | 480.000 | Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 |
|  | Tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên và trợ giảng | Ngày/người | 6 | 400.000 | 2.400.000 | Điểm a, Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 |
| 1.2 | Giáo trình |  |  |  | 300.000 |  |
|  | Photo tài liệu phát học viên | Bộ | 15 | 20.000 | 300.000 | Chi phí thực tế (500đ/1 trang) |
| 1.3 | Chi phí khác |  |  |  | 1.080.000 |  |
|  | Chi nước uống (cho học viên và giảng viên) | Người/ngày | 36 | 30.000 | 1.080.000 | Khoản 3, Điều 3, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 |

# PHỤ LỤC VI

# CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT | Khoản mục chi phí | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thời gian thực hiện (tháng) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí chuyên gia trực tiếp | Ccg |  |  |  |  | 1.492.236.900 | Mục 3 Phụ lục 02 và Phụ lục 05 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT |
| - | Chuyên gia 1: Quản lý tổng hợp | Số lượng x lương (*) x tháng | 9 | Người | 11.375.280 | 10 | 1.023.775.200 | - Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 |
| - | Chuyên gia 2: Quản lý hồ sơ thủ tục, quản lý về thanh toán, quyết toán | Số lượng x lương x tháng | 9 | Người | 10.183.950 | 4 | 366.622.200 |  |
| - | Chuyên gia 3: Quản lý giám sát công tác triển khai | Số lượng x lương x tháng | 1 | Người | 10.183.950 | 10 | 101.839.500 |  |
| 2 | Chi phí quản lý | Cql = 55% x Ccg |  |  |  |  | 820.730.295 |  |
| 3 | Chi phí khác | Ck |  |  |  |  | 84.000.000 |  |
| - | Chi phí vật tư, văn phòng phẩm | Số lượng x đơn giá x tháng | 9 | Công việc | 300.000 | 10 | 27.000.000 |  |
| - | Chi phí thông tin liên lạc | Số lượng x đơn giá x tháng | 19 | Công việc | 300.000 | 10 | 57.000.000 | 3 chuyên gia |
| 4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | Tn = 6% x (Ccg+Cql+Ck) |  |  |  |  | 143.818.032 |  |
| 5 | Chi phí thực hiện quản lý dự án trước thuế | Gthqldatt = Ccg + Cql + Ck + Tn |  |  |  |  | 2.540.785.227 |  |
| 6 | Thuế giá trị gia tăng | VAT = 8% x Gthqldatt |  |  |  |  | 203.262.818 |  |
|  | Chi phí trước thuế | Gqldatt |  |  |  |  | 2.540.785.227 |  |
|  | Tổng chi phí quản lý dự án | Gqlda = Gqldatt + VAT |  |  |  |  | 2.744.048.045 |  |

# PHỤ LỤC VII

# CHI PHÍ KHẢO SÁT

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT |  | Khoản mục chi phí |  | Diễn giải |  |  | Số lượng |  | Đơn vị tính |  | Đơn giá |  | Thời gian thực hiện (ngày) |  | Thành tiền |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chi phí chuyên gia |  | Ccg |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.677.512 |  | Căn cứ áp dụng: Phụ lục 05 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT; Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 |  |
| 1.1 |  | Chi phí xây dựng nhiệm vụ khảo sát (Chi phí xây dựng Phương án điều tra khảo sát) |  | Xác định dự toán theo phương pháp chuyên gia, số lượng chuyên gia thực hiện: 03 người trong vòng 10 ngày. Lương chuyên gia vận dụng theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2022 (kỹ sư bậc 3) | 3 |  | Người |  | 437.511 |  | 10 |  | 13.125.323 |  | Chi phí xây dựng nhiệm vụ khảo sát (Chi phí xây dựng Phương án điều tra khảo sát) và Chi phí lập mẫu phiếu khảo sát áp dụng theo định mức chi hiện hành theo hướng dẫn của Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2012 của Bộ TTTT hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN và Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia, cụ thể (Khoản 1, Điều 3 Thông tư 109/2016/TT-BTC): Chi xây dựng phương án Điều tra thống kê và lập mẫu phiếu Điều tra thống kê: Tối đa 30 triệu đồng; Để xác định chi phí cho các hạng mục trên, đơn vị Xác định dự toán theo phương pháp chuyên gia được quy định tại Phụ lục 05 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT, Chi phí chuyên gia từng hạng mục không vượt quá chi phí được quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC |  |
| 1.2 |  | Chi phí lập mẫu phiếu khảo sát |  | Xác định dự toán theo phương pháp chuyên gia, số lượng chuyên gia thực hiện: 03 người trong vòng 10 ngày. Lương chuyên gia vận dụng theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2022 (kỹ sư bậc 3) | 3 |  | Người |  | 437.511 |  | 10 |  | 13.125.323 |  |  |  |
| 1.3 |  | Chi phí thực hiện khảo sát |  | 12 hạng mục |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.759.250 |  | Chi phí thực hiện khảo sát là chi phí thuê chuyên gia thực hiện khảo sát. Được xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia. Lương chuyên gia vận dụng theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2022 (kỹ sư bậc 2) |  |
| 1 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Cổng dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy sản tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Hệ tính năng về lĩnh vực chăn nuôi, thú ý tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng Hệ tính năng về lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (Giai đoạn 1) | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Khảo sát hạng mục phần mềm: Xây dựng hệ thống Giao diện lập trình ứng dụng (API) liên kết dữ liệu từ các phần mềm nghiệp vụ đã có (đã thực hiện) của các lĩnh vực trong giai đoạn 1 đã sẳn sàn API kết nối vào hệ thống trục dữ liệu Nông nghiệp tỉnh Khánh hòa | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Khảo sát hạng mục: phần cứng máy tính, mạng máy tính tại các đơn vị | 3 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 11.750.712 |  |  |  |
| 1.4 |  | Chi phí lập Báo cáo kết quả khảo sát |  | Xác định dự toán theo phương pháp chuyên gia, số lượng chuyên gia thực hiện: 04 người trong vòng 10 ngày. Lương chuyên gia vận dụng theo Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2022 (kỹ sư bậc 2) | 4 |  | Người |  | 391.690 |  | 10 |  | 15.667.615 |  | Chi phí lập Báo cáo kết quả khảo sát áp dụng theo định mức chi hiện hành theo hướng dẫn của Công văn 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2012 của Bộ TTTT hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN và Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia, cụ thể (Khoản 1, Điều 3 Thông tư 109/2016/TT-BTC): Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả Điều tra thống kê: Tối đa 10 triệu đồng (đối với cấp tỉnh) Để xác định chi phí cho hạng mục trên, đơn vị Xác định dự toán theo phương pháp chuyên gia được quy định tại Phụ lục 05 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT, Chi phí chuyên gia của hạng mục không vượt quá chi phí được quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC |  |
| 2 |  | Chi phí quản lý |  | Cql = 55% x Ccg |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.072.631 |  |  |  |
| 3 |  | Chi phí khác |  | Ck |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |  |
| - |  | Chi phí vật tư, văn phòng phẩm |  | Số lượng x đơn giá | 1 |  | hạng mục |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| - |  | Chi phí thông tin liên lạc |  | Số lượng x đơn giá | 1 |  | hạng mục |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| 4 |  | Thu nhập chịu thuế tính trước |  | TN = 6% x (Ccg+Cql+Ck) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.225.009 |  |  |  |
| 5 |  | Chi phí thực hiện khảo sát |  | (Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.975.151 |  |  |  |
| 6 |  | Thuế giá trị gia tăng |  | VAT1 = 8% x (Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.758.012 |  | Áp dụng thuế VAT 8% theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.733.164 |  |  |  |

# Phụ lục VIII

# ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| STT | Khoản mục chi phí | Diễn giải | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thời gian thực hiện (tháng) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí chuyên gia trực tiếp | Ccg |  |  |  |  | 284.382.000 | Mục 3 Phụ lục 02 và Phụ lục 05 Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT |
|  | Xây dựng phương án, khảo sát, đánh giá, báo cáo | Số lượng x lương (*) x tháng | 10 | Người | 11.375.280 | 2,5 | 284.382.000 | - Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 |
| 2 | Chi phí quản lý | Cql = 55% x Ccg |  |  |  |  | 156.410.100 |  |
| 3 | Chi phí khác | Ck |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TN = 6% x (Ccg+Cql+Ck) |  |  |  |  | 26.447.526 |  |
| 5 | Chi phí thực hiện khảo sát | (Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  |  | 467.239.626 |  |
| 6 | Thuế giá trị gia tăng | VAT1 = 0% x (Ccg+Cql+Ck+TN) |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | 467.239.626 |  |

# Phụ lục IX

# BẢNG LƯƠNG ÁP DỤNG

- BẢNG TÍNH LƯƠNG KỸ SƯ

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| TT | Tiêu chí xác định |  |  | Ký hiệu |  | Cấp bậc, hệ số, mức lương |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cấp bậc kỹ sư |  |  | KS1 |  | KS2 | KS3 | KS4 | KS5 | KS6 | KS7 | KS8 |  |  |
|  |  | Hệ số lương | HCB |  | 2,34 |  | 2,65 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,89 | 4,20 | 4,51 |  | Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 Ban hành hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước |
|  |  | Mức lương cơ sở | MLcs |  | 1.800.000 |  | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |  | Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 |
|  |  | Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương | HĐC |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 của Bộ TTTT |
|  |  | Tỷ lệ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công đoàn phí | %BHLĐ |  | 23,5% |  | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |  | Tổng cộng 23,5%, trong đó: - Bảo hiểm xã hội 15% - Bảo hiểm y tế 3% - Bảo hiểm thất nghiệp 1% - Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,5% - Công đoàn phí: 2% |
| 1 |  | Lương cơ bản, phụ cấp (LCB,PC) | LCB,PC = (HCB+HPC) * MLCS |  | 4.212.000 |  | 4.770.000 | 5.328.000 | 5.886.000 | 6.444.000 | 7.002.000 | 7.560.000 | 8.118.000 |  | Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 Ban hành hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước |
| 2 |  | Lương điều chỉnh (LĐC) | LĐC = (HCB+HPC) * MLCS * HĐC |  | 3.790.800 |  | 4.293.000 | 4.795.200 | 5.297.400 | 5.799.600 | 6.301.800 | 6.804.000 | 7.306.200 |  |  |
| 3 |  | Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công đoàn phí (BHLĐ) | BHLĐ = %BHLĐ * (LCB,PC+LĐC) |  | 989.820 |  | 1.120.950 | 1.252.080 | 1.383.210 | 1.514.340 | 1.645.470 | 1.776.600 | 1.907.730 |  | Các khoản bảo hiểm mà đơn vị sử dụng lao động phải đóng |
|  |  | Mức lương lao động/tháng (LT) | LT = LCB,PC + LĐC + BHLĐ |  | 8.992.620 |  | 10.183.950 | 11.375.280 | 12.566.610 | 13.757.940 | 14.949.270 | 16.140.600 | 17.331.930 |  | (HCB+HPC) x MLCS x (1+HĐC) + BHLĐ |
|  |  | Mức đơn giá tiền lương bình quân/ngày (LN) | LN = LT/26 |  | 345.870 |  | 391.690 | 437.511 | 483.331 | 529.152 | 574.972 | 620.792 | 666.613 |  | 1 tháng 26 ngày làm việc |
|  |  | Mức đơn giá tiền lương bình quân/giờ (H) | H = LN/8 |  | 43.234 |  | 48.961 | 54.689 | 60.416 | 66.144 | 71.871 | 77.599 | 83.327 |  | Thời gian lao động 08 giờ/ngày |

- BẢNG TÍNH LƯƠNG CÔNG NHÂN

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

| TT | Tiêu chí xác định | Ký hiệu | Cấp bậc, hệ số, mức lương |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cấp bậc công nhân |  | CN1/7 | CN2/7 | CN3/7 | CN4/7 | CN5/7 | CN6/7 | CN7/7 |  |
|  | Hệ số lương | HCB | 1,45 | 1,71 | 2,03 | 2,39 | 2,83 | 3,34 | 3,95 | Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 Ban hành hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước |
|  | Mức lương cơ sở | MLcs | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 |
|  | Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương | HĐC | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 3/2/2021 của Bộ TTTT |
|  | Tỷ lệ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công đoàn phí | %BHLĐ | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% | Tổng cộng 23,5%, trong đó: - Bảo hiểm xã hội 15% - Bảo hiểm y tế 3% - Bảo hiểm thất nghiệp 1% - Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,5% - Công đoàn phí: 2% |
| 1 | Lương cơ bản, phụ cấp (LCB,PC) | LCB,PC = (HCB+HPC) * MLCS | 2.610.000 | 3.078.000 | 3.654.000 | 4.302.000 | 5.094.000 | 6.012.000 | 7.110.000 | Quyết định 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 Ban hành hướng dẫn đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước |
| 2 | Lương điều chỉnh (LĐC) | LĐC= (HCB+HPC) * MLCS * HĐC | 2.349.000 | 2.770.200 | 3.288.600 | 3.871.800 | 4.584.600 | 5.410.800 | 6.399.000 |  |
| 3 | Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công đoàn phí (BHLĐ) | BHLĐ = %BHLĐ * (LCB,PC+LĐC) | 613.350 | 723.330 | 858.690 | 1.010.970 | 1.197.090 | 1.412.820 | 1.670.850 | Các khoản bảo hiểm mà đơn vị sử dụng lao động phải đóng |
|  | Mức lương lao động/tháng (LT) | LT = LCB,PC + LĐC + BHLĐ | 5.572.350 | 6.571.530 | 7.801.290 | 9.184.770 | 10.875.690 | 12.835.620 | 15.179.850 | (HCB+HPC) x MLCS x (1+HĐC) + BHLĐ |
|  | Mức đơn giá tiền lương bình quân/ngày (LN) | LN = LT/26 | 214.321 | 252.751 | 300.050 | 353.260 | 418.296 | 493.678 | 583.840 | 1 tháng 26 ngày làm việc |
|  | Mức đơn giá tiền lương bình quân/giờ (H) | H = LN/8 | 26.790 | 31.594 | 37.506 | 44.158 | 52.287 | 61.710 | 72.980 | Thời gian lao động 08 giờ/ngày |